Приложение 2

(Форма 2)

ОТЧЕТ

\_\_\_\_Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области\_\_\_\_\_

*(наименование органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за исполнение мероприятий)*

о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти

Ленинградской области, направленных на достижение целевых

показателей, содержащихся в указах Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606,

на "01" апреля 2017 года (отчетная дата)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленногона достижение целевого показателя | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие  | Результат исполнения мероприятия(на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия  | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) |
|
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Ленинградской области (областной бюджет/местные бюджеты) | Внебюджетное финансирование |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации (ГРБС,Рз,Пр, ЦСР,ВР) | план | факт | отклонение | Код бюджетной классификации Российской Федерации (ГРБС,Рз,Пр, ЦСР,ВР) | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| план | факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  |
| 33.3 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электро-снабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы) | Финансирование мероприятия запланировано на ноябрь и декабрь 2017 года. В настоящее время на территории Ленинградской области заключено 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, из которых только одно предусматривает плату концендента в размере 57,1 млн. руб. в год. Для проведения отбора среди муниципальных образований на предоставление данной субсидии требуется заключение аналогичных концессионных соглашений в сфере теплоснабжения на сумму не менее 109,35 млн. руб. (90%), заключение которых планируется начиная с сентября 2017 года (в настоящее время идет процедура согласования с Комитетом финансов, ЛенРТК, правовым комитетом и комитетом эк. развития и инвест. деятельности примерной формы концессионного соглашения, в котором третьей стороной выступает Ленинградская область) | 2017 | - | - | - | - | - | 978 57 1 01 09605 520 05 02 | 122 765,7(121 538,0/1 227,7) | 0 | 0 | - | - | - |
|  |
| 33.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электро-снабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 13 октября 2015 года № 422-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Ленинградской области" | Финансирование мероприятия запланировано на июнь, август и ноябрь 2017 года. В настоящее время завершены земельные работы и работы по обустройству строительного городка, организованны работы по закупке основных материалов и установке фундаментов под основание зданий 3 котельных в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области. Работы по строительству новых котельных будут завершены в 2017 году | 2017 | - | 978 57 1 01 09505 520 05 02 | 89880,00 | 0 | 0 | 978 57 1 01 09605 520 05 02 | 29960,00 (28462,00/1498,00) | 0 | 0 | 29960,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

органа исполнительной власти,

ответственного

за исполнение мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель \* \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Должностное лицо комитета

финансов Ленинградской области,

курирующее орган исполнительной власти,

ответственный за исполнение мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)