ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2013 г. N 400

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 19.03.2014 [N 67](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E8B8E46DBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 16.06.2014 [N 246](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E8B7E06CBCA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 16.07.2014 [N 316](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E9BEE168BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 25.08.2014 [N 383](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E9BCE06ABBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 14.11.2014 [N 526](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E9BAE767B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 22.12.2014 [N 611](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E9B9E36ABFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 13.04.2015 [N 110](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E9B7E968BAA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 18.06.2015 [N 216](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EABFE76BB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 31.07.2015 [N 299](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EABDE16CBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 07.10.2015 [N 382](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EABAE666BFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E10DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 13.11.2015 [N 424](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EAB8E968B8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 25.12.2015 [N 507](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EAB6E56CBCA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 04.04.2016 [N 87](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBCE06DBAA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 18.08.2016 [N 313](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E5BFE767BFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 25.08.2016 [N 323](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EBB8E666B0A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 06.09.2016 [N 340](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4EBB9E36FBEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 08.11.2016 [N 424](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB8E26ABCA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 16.11.2016 [N 435](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E4BEE16DBEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 30.12.2016 [N 539](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E4BCE66FB1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2016 [N 545](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E4BCE66FBEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.05.2017 [N 149](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E4B8E566B9A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 31.05.2017 [N 192](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E4B9E268B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 28.08.2017 [N 344](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E5BEE56ABAA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 20.11.2017 [N 482](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E5BDE06DBBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 16.01.2018 [N 1](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE4E5B8E46FB9A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 14.06.2018 [N 189](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7ECBEE56ABFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 25.12.2018 [N 512](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7ECB9E76DBCA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 29.12.2018 [N 553](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7ECB7E169BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.06.2019 [N 277](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBCE06DBDA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F1ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 28.06.2019 [N 294](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 09.08.2019 [N 371](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 23.10.2019 [N 494](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 16.12.2019 [N 592](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBEE669B8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 25.12.2019 [N 618](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE06BBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P45) Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 [N 87](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBCE06DBAA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.06.2019 [N 277](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBCE06DBDA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F1ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G))

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 14.11.2013 N 400

(приложение)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 29.12.2018 [N 553](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7ECB7E169BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 28.06.2019 [N 294](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 09.08.2019 [N 371](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 23.10.2019 [N 494](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 16.12.2019 [N 592](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBEE669B8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G),  от 25.12.2019 [N 618](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE06BBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) |

ПАСПОРТ

государственной программы Ленинградской области "Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование государственной программы | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Соисполнители государственной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники государственной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;  комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
| Подпрограммы государственной программы | [Подпрограмма 1](#P223) "Энергетика Ленинградской области".  [Подпрограмма 2](#P313) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области".  [Подпрограмма 3](#P367) "Газификация Ленинградской области".  [Подпрограмма 4](#P432) "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области".  [Подпрограмма 5](#P3542) "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" |
| Проекты, реализуемые в рамках государственной программы | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области";  приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области";  федеральный проект "Чистая вода" |
| Цель государственной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области |
| Задачи государственной программы | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией;  формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области;  предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;  обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя |
| Сроки реализации государственной программы | 2019-2029 годы |
| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019-2029 годах составляет 66511579,99 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 9523396,79 тыс. рублей;  2020 год - 10951505,84 тыс. рублей;  2021 год - 10387715,92 тыс. рублей;  2022 год - 9072239,05 тыс. рублей;  2023 год - 9548472,46 тыс. рублей;  2024 год - 9972347,76 тыс. рублей;  2025 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2026 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2027 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2028 год - 1420918,10 тыс. рублей;  2029 год - 1258275,82 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | |
| Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную программу, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019-2022 годах составляет 6372339,33 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 1768286,87 тыс. рублей;  2020 год - 2263349,18 тыс. рублей;  2021 год - 1345853,36 тыс. рублей;  2022 год - 994849,92 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019-2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 185628,49 тыс. рублей;  2020 год - 405851,03 тыс. рублей;  2021 год - 346419,95 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах составляет 3666477,81 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 114500,40 рублей;  2020 год - 187452,54 рублей;  2021 год - 720914,67 рублей;  2022 год - 996050,20 рублей;  2023 год - 1003000,00 рублей;  2024 год - 644560,00 рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Увеличение доли объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону;  снижение производительных потерь в тепловых сетях;  повышение уровня газификации;  обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;  удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития сферы коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышения энергоэффективности в Ленинградской области

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 23.10.2019 N 494)

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами, а промышленность - необходимой инженерной инфраструктурой.

В 2013 году энергоемкость валового регионального продукта Ленинградской области составляла 21,56 кг усл. топлива/тыс. рублей, к концу 2017 года данный показатель достиг значения 19,4 кг усл. топлива/тыс. рублей.

Вместе с тем в период с 2014 по 2017 год к сетям газоснабжения с участием средств областного бюджета Ленинградской области подключено 1250 домовладений, а доля населенных пунктов Ленинградской области, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, возросла на 1,5 проц.

По результатам проведенной инвентаризации на территории Ленинградской области в 2018 году находилось 1435 источников централизованного водоснабжения (в 2017 году - 1430), из них 4,94 проц. - поверхностные водоемы, 95,06 проц. - водозаборы подземных вод.

По результатам лабораторных исследований, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Ленинградской области, то есть из объектов хозяйственной деятельности и жилых домов, по микробиологическим показателям по итогам первого полугодия 2019 года в целом по области составил 2,9 проц. (2018 год - 3,3 проц., 2017 год - 4,0 проц., 2016 год - 5,0 проц.), по Российской Федерации - 2,77 проц.; удельный вес неудовлетворительных исследований по санитарно-химическим показателям питьевой воды, поступающей населению, составил в первом полугодии 2019 года 17,1 проц. (2018 год - 16,2 проц., 2017 год - 15,7 проц., 2016 год - 20,6 проц.), по Российской Федерации - 13,01 проц.

Микробиологический показатель превышает среднеобластной уровень на территориях Выборгского (2019 год - 6,7 проц., 2018 год - 3,5 проц.), Лужского (2019 год - 5,1 проц., 2018 год - 5,8 проц.), Гатчинского (2019 год - 6,05 проц., 2018 год - 6,6 проц.) и Кировского (2019 год - 4,1 проц., 2018 год - 5,0 проц.) районов.

Актуальной для потребителей остается проблема качества водопроводной воды по химическому составу. Выше среднеобластного уровня химические показатели в Волховском (2019 год - 22,2 проц., 2018 год - 34,2 проц.), Выборгском (2019 год - 35 проц., 2018 год - 28,5 проц.), Лодейнопольском (2019 год - 38,2 проц., 2018 год - 51,9 проц.), Гатчинском (2019 год - 22,4 проц., 2018 год - 31,3 проц.), Тосненском (2019 год - 33,9 проц., 2018 год - 24,8 проц.) и Лужском (2019 год - 28,9 проц., 2018 год - 24,8 проц.) районах.

Факторами, препятствующими развитию инженерной инфраструктуры в Ленинградской области, являются:

низкая привлекательность проектов для потенциальных инвесторов, в том числе организаций коммунального комплекса Ленинградской области, ввиду значительной стоимости и длительных сроков окупаемости;

величина предельных индексов роста тарифов и платы населения за предоставление жилищно-коммунальных услуг;

неудовлетворительное финансовое состояние организаций коммунального комплекса, не позволяющее пользоваться кредитными ресурсами;

наличие административных барьеров при получении исходно-разрешительной документации на строительство, заключений государственной экспертизы на проектную документацию, технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям и разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию.

Факторами, препятствующими развитию системы водоснабжения в Ленинградской области, являются:

ограниченность перспектив развития сферы на основе существующих сетей и сооружений;

отсутствие централизованной системы, изношенность сетей и сооружений водоснабжения;

необходимость капитального ремонта или реконструкции с увеличением мощности всех поверхностных водозаборов;

ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей.

Факторами, препятствующими развитию системы водоотведения в Ленинградской области, являются:

ограниченность перспектив развития сферы на основе существующих сетей и сооружений;

отсутствие централизованной системы водоотведения;

высокая степень износа существующих очистных сооружений и канализационных сетей;

отсутствие в ряде населенных пунктов системы водоотведения, приводящее к сбросу неочищенных стоков на рельеф либо в водоемы;

нерешенность вопросов обработки осадков сточных вод и их утилизации.

Факторами, препятствующими развитию системы теплоснабжения в Ленинградской области, являются:

значительная доля устаревшего оборудования на котельных, темпы обновления которого ниже темпов его старения, а также оборудования, не обеспечивающего оптимального покрытия переменного графика тепловых нагрузок населенных пунктов;

низкое качество теплоснабжения из-за высокой аварийности на тепловых сетях;

отсутствие в большинстве населенных пунктов эффективных методов контроля и диагностики состояния трубопроводов, оборудования и управления технологическими режимами в топливно-энергетическом комплексе;

значительная доля мелких неавтоматизированных котельных, имеющих низкий коэффициент полезного действия.

Факторами, препятствующими развитию системы газоснабжения и увеличению уровня газификации Ленинградской области, являются:

длительность сроков проектирования объектов газификации, длительность фактического срока получения заключения государственной экспертизы;

некачественное проектирование объектов капитального строительства или отклонение от проектных решений в ходе выполнения строительно-монтажных работ, требующие допроектирования и повторного прохождения государственной экспертизы.

Факторами, препятствующими развитию сферы электроэнергетики в Ленинградской области, являются:

наличие бесхозяйных электросетевых объектов с высокой степенью износа, отсутствие технического обслуживания таких объектов;

длительность сроков постановки на учет в муниципальную собственность бесхозяйных электросетевых объектов, длительность сроков проектирования, фактического срока получения заключения государственной экспертизы;

неисполнение в полном объеме инвестиционных программ сетевыми организациями ввиду сокращения объемов финансирования.

Основные мероприятия государственной программы направлены на решение и(или) минимизацию негативных последствий существующих проблем.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения

энергоэффективности в Ленинградской области

Приоритеты государственной политики в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области определены на основе положений федеральных и региональных документов, в том числе:

[Указ](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE6ECBDE16CB9A0ADB2B7E8E43074FCF7791E335E0B38F91E1BC8CE7C3A7Db6G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

[Концепция](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE6ECB6E168B0A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE6ECB7E56BBAA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E1EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 80-р;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE4EBBDE767BFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F19DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р;

Энергетическая [стратегия](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FECE8BEE46AB2FDA7BAEEE4E6377BA3E06C576753093FE61C12829D386DDB217D447DA1D643B02678bEG) России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE6EFBEE169BCA0ADB2B7E8E43074FCF7791E335E0B38F91E1BC8CE7C3A7Db6G) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Водная [стратегия](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE4EEB6E769B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F18DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE06FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71F1EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз (далее - Стратегия).

Направления развития жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов Ленинградской области в соответствии со Стратегией определены в разрезе основных традиционных секторов следующим образом:

1. В сфере теплоэнергетики:

строительство, реконструкция и техническое перевооружение теплоэнергетики;

развитие экономически эффективных децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения;

развитие альтернативных источников энергии в рентабельных формах;

уменьшение межтарифной разницы между утвержденным тарифом для определенной группы населения и утвержденным экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты ресурсоснабжающей организации на производство соответствующего ресурса.

2. В сфере газификации и газоснабжения:

строительство межпоселковых газопроводов;

строительство распределительных газопроводов в газифицированных населенных пунктах.

3. В сфере электроэнергетики:

строительство новых и реконструкция существующих электрических подстанций и объектов электросетевого хозяйства;

строительство замещающих мощностей ЛАЭС-2;

внедрение и распространение ресурсосберегающих (энергосберегающих) технологий.

4. В сфере водоснабжения и водоотведения:

реструктуризация системы водоснабжения на базе единого оператора;

строительство и реконструкция очистных сооружений;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Стратегической целью реализации государственной программы является решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики и коммунальной инфраструктуры Ленинградской области для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территориях муниципальных образований Ленинградской области.

Целью реализации государственной программы является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области.

Достижение цели государственной программы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией;

формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области;

предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя.

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:

увеличение доли объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону;

снижение производительных потерь в тепловых сетях;

повышение уровня газификации;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

4. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Энергетика Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией |
| Задачи подпрограммы | Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;  качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой;  содержание и повышение надежности систем электроснабжения;  создание запасов топлива |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2029 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2029 годах составляет 34077265,22 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 4334452,15 тыс. рублей;  2020 год - 4219535,95 тыс. рублей;  2021 год - 3811815,90 тыс. рублей;  2022 год - 3784483,94 тыс. рублей;  2023 год - 5205240,92 тыс. рублей;  2024 год - 5665834,20 тыс. рублей;  2025 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2026 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2027 год - 1458902,75 тыс. рублей;  2028 год - 1420918,10 тыс. рублей;  2029 год - 1258275,82 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 [N 371](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71D1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 16.12.2019 [N 592](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBEE669B8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 25.12.2019 [N 618](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE06BBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A1DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;  доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения составит 11 проц. к концу 2024 года;  разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период;  увеличение доли фактических поставок каменного угля от запланированного на текущий год учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, до 100 проц. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A18DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 N 294) | |

4.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), и удовлетворения потребностей экономики и населения Ленинградской области в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику. Целью подпрограммы является обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой;

содержание и повышение надежности систем электроснабжения;

создание запасов топлива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, к осенне-зимнему периоду.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 N 294)

доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения составит 11 проц. к концу 2024 года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 N 294)

разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период;

обеспечение поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год.

4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации пяти основных мероприятий:

4.2.1. Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований", в рамках которого реализуются мероприятия, направленные:

на организацию теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям;

на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области;

на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы;

на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области;

на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы;

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Муниципальные образования Ленинградской области участвуют в реализации основного мероприятия в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области в ходе реализации мероприятий:

по осуществлению полномочий муниципальных образований Ленинградской области по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям;

по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области;

по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы;

по приобретению автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области;

по капитальному строительству электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы.

Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры реализуются за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Юридические лица участвуют в реализации основного мероприятия в рамках заключенных концессионных соглашений.

(п. 4.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBEE669B8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 16.12.2019 N 592)

4.2.2. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации которого участвуют юридические лица:

ресурсоснабжающие организации в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с установлением льготных тарифов;

теплоснабжающие организации на возмещение части затрат в связи с незапланированным ростом цен на жидкое и твердое топливо в 2018 году.

(п. 4.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

4.2.3. Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области", в рамках которого осуществляется разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области.

Участие юридических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4.2.4. Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области", в рамках которого осуществляются мероприятия по формированию фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области.

Участие юридических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4.2.5. Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем", в рамках которого обеспечивается централизованное создание запасов топлива (угля) для подготовки государственных учреждений к осенне-зимнему периоду.

Участие юридических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Ленинградской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 2380832,56 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 311468,35 тыс. рублей;  2020 год - 464135,23 тыс. рублей;  2021 год - 387635,20 тыс. рублей;  2022 год - 389797,10 тыс. рублей;  2023 год - 394188,98 тыс. рублей;  2024 год - 433607,70 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 [N 294](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71A10DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 09.08.2019 [N 371](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71C11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B18DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения достигнет 18461,06 Гкал к концу 2024 года |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371) | |

5.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинградской области, а также эффективного и рационального использования энергетических ресурсов. Целью подпрограммы является формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается за счет повышения энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является достижение экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в объеме 18461,06 Гкал к концу 2024 года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

5.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации двух основных мероприятий:

5.2.1. Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения", в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (мероприятия и проекты);

обеспечение деятельности (услуги, работы) государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".

Участие государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" в реализации основного мероприятия заключается в обеспечении взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также органами исполнительной власти Ленинградской области по вопросам энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на подведомственных объектах и в хозяйственном комплексе Ленинградской области.

5.2.2. Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях", в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения;

установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием.

Участие муниципальных образований Ленинградской области в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

6. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Газификация Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области;  создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир;  обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B10DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371) | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 8965275,40 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 890137,82 тыс. рублей;  2020 год - 1603657,81 тыс. рублей;  2021 год - 1892905,08 тыс. рублей;  2022 год - 1671425,69 тыс. рублей;  2023 год - 1387690,00 тыс. рублей;  2024 год - 1519459,00 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 [N 294](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 09.08.2019 [N 371](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71818DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71D18DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Газификация 97 населенных пунктов Ленинградской области к концу 2024 года;  подключение к сетям газоснабжения 4782 домовладений к концу 2024 года;  обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд в 100-процентном объеме |

6.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации подпрограммы

Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области;

создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются к 2024 году:

газификация 97 населенных пунктов Ленинградской области;

подключение к сетям газоснабжения 4782 домовладений;

обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд в 100-процентном объеме.

6.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации четырех основных мероприятий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

6.2.1. Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения", в рамках которого осуществляются бюджетные инвестиции в капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований.

Участие муниципальных образований Ленинградской области в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

6.2.2. Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения", в рамках которого осуществляется выполнение работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения и работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения, а также возмещение части затрат газораспределительным организациям в связи с выполнением работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

(п. 6.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655)

6.2.3. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам", в рамках которого осуществляется возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению.

Участие юридических лиц - газоснабжающих организаций в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению.

6.2.4. Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области", в рамках которого предусмотрена разработка региональной программы газификации Ленинградской области с общим объемом финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Участие юридических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

(п. 6.2.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

7. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение

Ленинградской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение

Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области";  приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области";  федеральный проект "Чистая вода" |
| Цель подпрограммы | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения;  развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 20807984,01 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 3936802,74 тыс. рублей;  2020 год - 4603159,96 тыс. рублей;  2021 год - 4266432,84 тыс. рублей;  2022 год - 3197605,42 тыс. рублей;  2023 год - 2508011,43 тыс. рублей;  2024 год - 2295971,63 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения и водоотведения до 15 проц. к концу 2024 года;  снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019-2022 годах составляет 6372339,33 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 1768286,87 тыс. рублей;  2020 год - 2263349,18 тыс. рублей;  2021 год - 1345853,36 тыс. рублей;  2022 год - 994849,92 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019-2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 185628,49 тыс. рублей;  2020 год - 405851,03 тыс. рублей;  2021 год - 346419,95 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах составляет 3666477,81 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 114500,40 рублей;  2020 год - 187452,54 рублей;  2021 год - 720914,67 рублей;  2022 год - 996050,20 рублей;  2023 год - 1003000,00 рублей;  2024 год - 644560,00 рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7191FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | |

7.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации подпрограммы

Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения;

развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения и водоотведения до 15 проц. к концу 2024 года;

снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года.

7.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации пяти основных мероприятий:

7.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации которого юридические лица - ресурсоснабжающие организации участвуют в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения в связи с установлением льготных тарифов.

7.2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций", в реализации которого муниципальные образования участвуют в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на:

мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения;

мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71910DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371)

7.2.3. Основное мероприятие "Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области", в рамках которого реализуются мероприятия, направленные:

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;

на формирование аварийного запаса материалов и оборудования;

на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства;

на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные системы";

на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя;

на создание информационной системы управления производственно-технологическим комплексом;

на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующей государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества;

на содержание объектов нецентрализованной системы водоснабжения;

на техническое обслуживание и капитальный ремонт пожарных гидрантов;

на исполнение обязательств по кредитным договорам;

на оплату потребленной электроэнергии;

на приобретение модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) на артезианские скважины.

В реализации основного мероприятия юридические лица - ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и государственные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принимают участие в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

(п. 7.2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7171DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655)

7.2.4. Основное мероприятие "Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области", финансовое обеспечение которого осуществляется за счет собственных средства концессионера, платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и заемных средств.

Согласно условиям концессионного соглашения N б/н от 16 декабря 2016 года границы проекта определены инвестиционной программой в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Северо-Запад Инжиниринг" по строительству, реконструкции и модернизации объектов имущественного комплекса коммунального назначения социально значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" на период с 2017 по 2031 годы, объем инвестиционной программы в прогнозных ценах составляет 2710146,00 тыс. рублей.

7.2.5. Основное мероприятие "Федеральный проект "Чистая вода" разработано с учетом положений Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C979524DF69F0FE6EFBBE068B0A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71E11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года N 253/пр, и реализуется в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящего в национальный проект "Экология".

В целях повышения доли населения Ленинградской области, в том числе городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Чистая вода" сформирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 10 объектов питьевого водоснабжения, согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Финансовое обеспечение основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Ленинградской области, средств прочих источников.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71818DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 11.11.2019 N 517)

(п. 7.2.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 23.10.2019 N 494)

Приложение 1

к подпрограмме...

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"ЧИСТАЯ ВОДА" ПОДПРОГРАММЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71B1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| наименование муниципального образования | наименование объекта | вид собственности на объект | вид строительства по объекту | предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе | | | значение показателя эффективности использования бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | внебюджетные средства |
| тыс. руб. | |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./проц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Ленинградской области | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 3578046,61 | 2318948,20 | 1142161,60 | 116936,81 |  |  |
| ПСД | 116936,81 | 0,00 | 0,00 | 116936,81 |
| СМР | 3461109,80 | 2318948,20 | 1142161,60 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Никольское городское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 195000,00 | 130649,99 | 64350,01 | 0,00 |  |  |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 195000,00 | 130649,99 | 64350,01 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноборское городское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 45000,00 | 30150,00 | 14850,00 | 0,00 |  |  |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 45000,00 | 30150,00 | 14850,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 205000,00 | 137349,98 | 67650,02 | 0,00 |  |  |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 205000,00 | 137349,98 | 67650,02 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Лужское городское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 320478,32 | 197449,01 | 97250,99 | 25778,32 |  |  |
| ПСД | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 |
| СМР | 294700,00 | 197449,01 | 97250,99 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Выборг" | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 993332,77 | 646550,10 | 318450,18 | 28332,49 |  |  |
| ПСД | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 |
| СМР | 965000,28 | 646550,10 | 318450,18 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Колчановское сельское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 238512,60 | 153601,70 | 75654,60 | 9256,30 |  |  |
| ПСД | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 |
| СМР | 229256,30 | 153601,70 | 75654,60 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Лодейнопольское городское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 536608,65 | 346824,04 | 170821,21 | 18963,40 |  |  |
| ПСД | 18963,40 | 0,00 | 0,00 | 18963,40 |
| СМР | 517645,25 | 346824,04 | 170821,21 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Волхов" | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 688931,28 | 444601,42 | 218979,86 | 25350,00 |  |  |
| ПСД | 25350,00 | 0,00 | 0,00 | 25350,00 |
| СМР | 663581,28 | 444601,42 | 218979,86 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пашское сельское поселение | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 240682,60 | 155056,67 | 76369,63 | 9256,30 |
| ПСД | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 925630 |
| СМР | 231426,30 | 155056,67 | 76369,63 | 0,00 |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 195000,00 | 130649,99 | 64350,01 | 0,00 | 139397,0944 | 2 |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 |
| СМР | 195000,00 | 130649,99 | 64350,01 | 0,00 |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | Государственная | Строительство | Общая стоимость, в том числе: | 45000,00 | 30150,00 | 14850,00 | 0,00 | 104863,9547 | 1 |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 45000,00 | 30150,00 | 14850,00 | 0,00 |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | Государственная | Строительство | Общая стоимость, в том числе: | 100000,00 | 67000,00 | 33000,00 | 0,00 | 173608,1029 | 3 |
| ПСД | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 100000,00 | 67000,00 | 33000,00 | 0,00 |
| 4 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Государственная | Строительство | Общая стоимость, в том числе: | 105000,00 | 70349,98 | 34650,02 | 0,00 | 230619,8366 | 5 |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 105000,00 | 70349,98 | 34650,02 | 0,00 |
| 5 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 320478,32 | 197449,01 | 97250,99 | 25778,32 | 180557,6785 | 4 |
| ПСД | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 |
| СМР | 294700,00 | 197449,01 | 97250,99 | 0,00 |
| 6 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 993332,77 | 646550,10 | 318450,18 | 28332,49 | 755474,5017 | 9 |
| ПСД | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 |
| СМР | 965000,28 | 646550,10 | 318450,18 | 0,00 |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 238512,60 | 153601,70 | 75654,60 | 9256,30 | 986912,0056 | 10 |
| ПСД | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 |
| СМР | 229256,30 | 153601,70 | 75654,60 | 0,00 |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 536608,65 | 346824,04 | 170821,21 | 18963,40 | 395717,35 | 7 |
| ПСД | 18963,40 | 0,00 | 0,00 | 18963,40 |
| СМР | 517645,25 | 346824,04 | 170821,21 | 0,00 |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 688931,28 | 444601,42 | 218979,86 | 25350,00 | 356114,6433 | 6 |
| ПСД | 25350,00 | 0,00 | 0,00 | 25350,00 |
| СМР | 663581,28 | 444601,42 | 218979,86 | 0,00 |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | Государственная | Реконструкция | Общая стоимость, в том числе: | 240682,60 | 155056,67 | 76369,63 | 9256,30 | 592213,8687 | 8 |
| ПСД | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 |
| СМР | 231426,30 | 155056,67 | 76369,63 | 0,00 |
| Нераспределенные средства | | | | | Общая стоимость, в том числе: | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 | 0,00 | X | X |
| ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| СМР | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 | 0,00 | X | X |

Приложение 2

к подпрограмме...

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ "ЧИСТАЯ ВОДА" ПОДПРОГРАММЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ

И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE3171ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| за период реализации про граммы | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Ленинградской области | | | Общая стоимость | | 116936,81 | 3461109,80 | 0,00 | 114500,40 | 99014,64 | 267993,60 | 17922,17 | 568995,80 | 0,00 | 862060,00 | 0,00 | 1003000,00 | 0,00 | 644560,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 2318948,20 | 0,00 | 76715,30 | 0,00 | 179555,70 | 0,00 | 381227,20 | 0,00 | 577580,00 | 0,00 | 672010,00 | 0,00 | 431860,00 |
| БС | 0,00 | 1142161,60 | 0,00 | 37785,10 | 0,00 | 88437,90 | 0,00 | 187768,60 | 0,00 | 284480,00 | 0,00 | 330990,00 | 0,00 | 212700,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 116936,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99014,64 | 0,00 | 17922,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Никольское городское поселение | | | Общая стоимость | | 0,00 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 130649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 64350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноборское городское поселение | | | Общая стоимость | | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 30150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение | | | Общая стоимость | | 0,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6493,60 | 0,00 | 108506,40 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 137349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,71 | 0,00 | 72699,29 | 0,00 | 60299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 67650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142,89 | 0,00 | 35807,11 | 0,00 | 29700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Лужское городское поселение | | | Общая стоимость | | 25778,32 | 294700,00 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 | 12500,00 | 0,00 | 282200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 197449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8375,00 | 0,00 | 189074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 97250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4125,00 | 0,00 | 93125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Выборг" | | | Общая стоимость | | 28332,49 | 965000,28 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 | 9000,00 | 0,00 | 178289,40 | 0,00 | 390117,95 | 0,00 | 387592,93 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 646550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6030,00 | 0,00 | 119453,90 | 0,00 | 261378,94 | 0,00 | 259687,26 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 318450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 58835,50 | 0,00 | 128739,01 | 0,00 | 127905,67 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Колчановское сельское поселение | | | Общая стоимость | | 9256,30 | 229256,30 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105350,00 | 0,00 | 123906,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 153601,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70584,48 | 0,00 | 83017,22 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 75654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34765,52 | 0,00 | 40889,08 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Лодейнопольское городское поселение | | | Общая стоимость | | 18963,40 | 517645,25 | 0,00 | 0,00 | 13274,38 | 0,00 | 5689,02 | 0,00 | 0,00 | 140989,90 | 0,00 | 140990,03 | 0,00 | 235665,32 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 346824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94463,20 | 0,00 | 94463,32 | 0,00 | 157897,52 |
| БС | 0,00 | 170821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46526,70 | 0,00 | 46526,71 | 0,00 | 77767,80 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 18963,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13274,38 | 0,00 | 5689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Волхов" | | | Общая стоимость | | 25350,00 | 663581,28 | 0,00 | 0,00 | 17745,00 | 0,00 | 7605,00 | 0,00 | 0,00 | 135602,15 | 0,00 | 259674,25 | 0,00 | 268304,88 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 444601,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90853,41 | 0,00 | 173981,74 | 0,00 | 179766,27 |
| БС | 0,00 | 218979,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44748,74 | 0,00 | 85692,50 | 0,00 | 88538,61 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 25350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17745,00 | 0,00 | 7605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пашское сельское поселение | | | Общая стоимость | | 9256,30 | 231426,30 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90836,50 | 0,00 | 140589,80 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 155056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60860,46 | 0,00 | 94196,21 |
| БС | 0,00 | 76369,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29976,05 | 0,00 | 46393,59 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградской области, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | Общая стоимость | | 0,00 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 130649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 64350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | Общая стоимость | | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 30150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | Общая стоимость | | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6493,60 | 0,00 | 93506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 67000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,71 | 0,00 | 62649,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142,89 | 0,00 | 30857,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Общая стоимость | | 0,00 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 70349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10050,00 | 0,00 | 60299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 34650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 29700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | Общая стоимость | | 25778,32 | 294700,00 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 | 12500,00 | 0,00 | 282200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 197449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8375,00 | 0,00 | 189074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 97250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4125,00 | 0,00 | 93125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | Общая стоимость | | 28332,49 | 965000,28 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 | 9000,00 | 0,00 | 178289,40 | 0,00 | 390117,95 | 0,00 | 387592,93 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 646550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6030,00 | 0,00 | 119453,90 | 0,00 | 261378,94 | 0,00 | 259687,26 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 318450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 58835,50 | 0,00 | 128739,01 | 0,00 | 127905,67 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость | | 9256,30 | 229256,30 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105350,00 | 0,00 | 123906,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 153601,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70584,48 | 0,00 | 83017,22 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 75654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34765,52 | 0,00 | 40889,08 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Обитая стоимость | | 18963,40 | 517645,25 | 0,00 | 0,00 | 13274,38 | 0,00 | 5689,02 | 0,00 | 0,00 | 140989,90 | 0,00 | 140990,03 | 0,00 | 235665,32 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 346824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94463,20 | 0,00 | 9446332 | 0,00 | 157897,52 |
| БС | 0,00 | 170821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46526,70 | 0,00 | 46526,71 | 0,00 | 77767,80 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 18963,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13274,38 | 0,00 | 5689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость | | 25350,00 | 663581,28 | 0,00 | 0,00 | 17745,00 | 0,00 | 7605,00 | 0,00 | 0,00 | 135602,15 | 0,00 | 259674,25 | 0,00 | 268304,88 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 444601,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90853,41 | 0,00 | 173981,74 | 0,00 | 179766,27 |
| БС | 0,00 | 218979,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44748,74 | 0,00 | 85692,50 | 0,00 | 88538,61 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 25350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17745,00 | 0,00 | 7605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость | | 9256,30 | 231426,30 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90836,50 | 0,00 | 140589,80 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 155056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60860,46 | 0,00 | 94196,21 |
| БС | 0,00 | 76369,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29976,05 | 0,00 | 46393,59 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 9256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные средства | | | Общая стоимость | | 0,00 | 114500,40 | 0,00 | 114500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 76715,30 | 0,00 | 76715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 37785,10 | 0,00 | 37785,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ФБ - федеральный бюджет.

БС - бюджет субъекта Российской Федерации.

МБ - бюджет муниципального образования.

ВБ - внебюджетные источники.

Приложение 3

к подпрограмме...

ДИНАМИКА

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЧИСТАЯ ВОДА"

ПОДПРОГРАММЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093DE6171DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| чел. | (проц.) | (проц.) | (проц.) | (проц.) | (проц.) | (проц.) | (проц.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель Ленинградской области - 77,4 | | | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | |  |  | 77,4 | 77,6 | 78,1 | 79,1 | 80,6 | 83,5 |
| Суммарный прирост показателя по Ленинградской области | | |  | 6,407 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Никольское городское поселение | | | 17000 | 0,937 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 17000 | 0,937 |  | 78,337 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Красноборское городское поселение | | | 5215 | 0,288 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 5215 | 0,288 |  | 78,625 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение | | | 12533 | 0,691 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 7000 | 0,386 |  |  | 79,011 |  |  |  |
| 4 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | 5533 | 0,305 |  |  |  | 80,409 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Лужское городское поселение | | | 19835 | 1,094 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | 19835 | 1,094 |  |  | 80,104 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Выборг" | | | 15523 | 0,856 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | 15523 | 0,856 |  |  |  |  | 81,265 |  |
| Итого по муниципальному образованию Колчановское сельское поселение | | | 2823 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 2823 | 0,156 |  |  |  |  | 81,421 |  |
| Итого по муниципальному образованию Лодейнопольское городское поселение | | | 15897 | 0,876 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 15897 | 0,876 |  |  |  |  |  | 82,297 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Волхов" | | | 22645 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 22645 | 1,248 |  |  |  |  |  | 83,546 |
| Итого по муниципальному образованию Пашское сельское поселение | | | 4749 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 4749 | 0,262 |  |  |  |  |  | 83,807 |
| Доля городского населения Ленинградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель Ленинградской области - 77,4 | | | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | |  |  | 92,8 | 93,0 | 93,5 | 94,5 | 95,6 | 96,1 |
| Суммарный прирост показателя по Ленинградской области | | |  | 5,987 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Никольское городское поселение | | | 17000 | 0,937 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 17000 | 0,937 |  | 93,737 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Красноборское городское поселение | | | 5155 | 0,284 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 5155 | 0,284 |  | 94,021 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение | | | 12533 | 0,691 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 7000 | 0,386 |  |  | 94,407 |  |  |  |
| 4 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | 5533 | 0,305 |  |  |  | 95,806 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Лужское городское поселение | | | 19835 | 1,094 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | 19835 | 1,094 |  |  | 95,501 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Выборг" | | | 15523 | 0,856 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | 15523 | 0,856 |  |  |  |  | 96,662 |  |
| Итого по муниципальному образованию Колчановское сельское поселение | | | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 0 | 0,000 |  |  |  |  | 96,662 |  |
| Итого по муниципальному образованию Лодейнопольское городское поселение | | | 15897 | 0,876 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 15897 | 0,876 |  |  |  |  |  | 97,538 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Волхов" | | | 22645 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 22645 | 1,248 |  |  |  |  |  | 98,787 |
| Итого по муниципальному образованию Пашское сельское поселение | | | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  | 98,787 |

Приложение 4

к подпрограмме...

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"ЧИСТАЯ ВОДА" ПОДПРОГРАММЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093DE31C1EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Разработка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая дата ввода в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | Реконструкция | октябрь 2019 | март 2017 | декабрь 2017 | январь 2020 | декабрь 2020 |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | Строительство | октябрь 2019 | апрель 2019 | декабрь 2019 | январь 2020 | декабрь 2020 |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | Строительство | март 2020 | ноябрь 2019 | апрель 2020 | май 2020 | декабрь 2021 |
| 4 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | Реконструкция | март 2020 | ноябрь 2019 | апрель 2020 | май 2020 | декабрь 2021 |
| 5 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | Реконструкция | март 2020 | ноябрь 2019 | апрель 2020 | май 2020 | декабрь 2023 |
| 6 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Строительство | февраль 2021 | ноябрь 2019 | ноябрь 2020 | март 2021 | декабрь 2022 |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | февраль 2022 | ноябрь 2019 | ноябрь 2020 | март 2022 | декабрь 2023 |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Реконструкция | февраль 2022 | ноябрь 2019 | ноябрь 2020 | март 2022 | июнь 2024 |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | февраль 2022 | ноябрь 2019 | ноябрь 2020 | март 2022 | июнь 2024 |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | февраль 2023 | ноябрь 2019 | ноябрь 2020 | март 2023 | июнь 2024 |

Приложение 5

к подпрограмме...

ПРОГНОЗ

ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЧИСТАЯ ВОДА" ПОДПРОГРАММЫ

"ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093DE21A1DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации роста тарифа для потребителей |
| организационно-правовая форма | наименование | рублей/м3 | проц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Никольское городское поселение | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 35,49 | 36,91 | 1,42 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 2 | Красноборское городское поселение | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 35,49 | 36,91 | 1,42 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 3 | Ульяновское городское поселение | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 35,49 | 36,91 | 1,42 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 4 | Лужское городское поселение | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 26,66 | 27,73 | 1,07 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 5 | Муниципальное образование "Город Выборг" | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 41,55 | 43,21 | 1,66 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 6 | Ульяновское городское поселение | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 35,49 | 36,91 | 1,42 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 7 | Колчановское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 54,68 | 56,87 | 2,19 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 8 | Лодейнопольское городское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 41,17 | 42,82 | 1,65 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 54,68 | 56,87 | 2,19 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |
| 10 | Пашское сельское поселение | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | 54,68 | 56,87 | 2,19 | 4,00 | Финансирование за счет областного бюджета не потребуется |

Приложение 6

к подпрограмме...

РЕЙТИНГ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЧИСТАЯ ВОДА" ПОДПРОГРАММЫ

"ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E666B1A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093DE11811DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области  от 23.10.2019 N 494) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | V, инвестиций федерального бюджета, тыс. руб. | Р, прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, приведенный к общей численности населения Ленинградской области (1813816), проц. | Е, показатель бюджетной эффективности, руб./проц. |
| 1 | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 30150,00 | 0,288 | 104863,95 |
| 2 | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 130650,00 | 0,937 | 139397,09 |
| 3 | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 67000,00 | 0,386 | 173608,10 |
| 4 | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | 197449,00 | 1,094 | 180557,68 |
| 5 | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | 70350,00 | 0,305 | 230619,84 |
| 6 | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 444599,46 | 1,248 | 356114,64 |
| 7 | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 346822,31 | 0,876 | 395717,35 |
| 8 | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 155055,62 | 0,262 | 592213,87 |
| 9 | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, кадастровый номер земельного участка 47:01:0113001:428 | 646550,18 | 0,856 | 755474,50 |
| 10 | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 153601,72 | 0,156 | 986912,01 |

8. Подпрограмма "Поддержка преобразований

в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской

области для обеспечения условий проживания населения,

отвечающих стандартам качества"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Поддержка преобразований

в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской

области для обеспечения условий проживания населения,

отвечающих стандартам качества"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;  комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя |
| Задачи подпрограммы | Обновление коммунальной техники и оборудования;  содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере;  улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 280222,80 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 50535,73 тыс. рублей;  2020 год - 61016,90 тыс. рублей;  2021 год - 28926,90 тыс. рублей;  2022 год - 28926,90 тыс. рублей;  2023 год - 53341,13 тыс. рублей;  2024 год - 57475,24 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.06.2019 [N 294](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE71618DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 11.11.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181DDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G), от 30.12.2019 [N 655](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61F1ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G)) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;  увеличение доли сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, до 10 проц. к концу 2024 года;  увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61F1EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | |

8.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях поддержки процессов преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества, и оказания органам местного самоуправления содействия в реализации планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

обновление коммунальной техники и оборудования;

содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере;

улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61F11DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655)

увеличение доли сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, до 10 проц. к концу 2024 года;

увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года.

8.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации трех основных мероприятий:

8.2.1. Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области", в рамках которого осуществляется реализация мероприятий по приобретению коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг).

Участие муниципальных образований Ленинградской области и юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

8.2.2. Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства", в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере;

обеспечение функционирования и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области.

Участие юридических лиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.2.3. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества", в рамках которого осуществляется проведение контрольно-надзорных мероприятий в целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Финансирование основного мероприятия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и внебюджетных источников, а также участие муниципальных образований Ленинградской области и юридических лиц в реализации основного мероприятия не предусмотрено.

Таблица 1

СТРУКТУРА

государственной программы Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

Часть 1. Перечень основных мероприятий государственной

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели государственной программы (подпрограммы) | Задачи государственной программы (подпрограммы) | Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее - Стратегия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения);  доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Пункт 4.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы";  пункт 3.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | Качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой | Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 1.3 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области" | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ;  индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Содержание и повышение надежности систем электроснабжения | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 1.4 | Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области" |  | Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 1.5 | Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем" | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | Формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 2.1 | Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения" | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" |
| 3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Уровень газификации | Развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 2.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 3.2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | Создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 3.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам" | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | Обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения, ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций | Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 3.4 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области" | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| (п. 3.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7161CDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019  N 371) | | | | |
| 4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения и водоотведения | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения и водоотведения | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения | Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 4.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 5.1 | Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги; процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | Обновление коммунальной техники и оборудования | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| (п. 5.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61C19DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019  N 655) | | | | |
| 5.2 | Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства" | Увеличение доли сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | Пункт 3.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 5.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества" | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | Улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг | Пункт 4.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |

Часть 2. Перечень проектов, включенных в государственную

программу (проектная часть государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, вид проекта (приоритетный, отраслевой) | Сроки и цель проекта | Участники проекта | Показатели государственной программы (подпрограммы) | Задачи государственной программы (подпрограммы) | Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | X | X | X | X | X |
| 2 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | Срок реализации - 2019-2021 годы;  цель - создание устойчивой модели развития систем водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области с целью улучшения качества оказания услуг населению | Юридические лица - ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и государственные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 3 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Срок реализации - 2019-2031 годы;  цель - развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Концессионное соглашение N б/н от 16 декабря 2016 года заключено между администрацией МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (концедент) и ООО "Северо-Запад Инжиниринг" (концессионер) | Степень износа основных фондов в сфере ЖКХ | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| 4 | Федеральный проект "Чистая вода" | Срок реализации - 2019-2024 годы; цель - повышение качества питьевой воды для населения | Муниципальные образования Ленинградской области, юридические лица - ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и государственные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Степень износа основных фондов в сфере ЖКХ | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7181FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 11.11.2019 N 517) | | | | | | |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области" и их значениях

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBAE269BEA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7161FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 28.06.2019 N 294)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор), наименование | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы, показателя |
| 2017 год (базовый период) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | плановое значение | Проц. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | плановое значение | Проц. |  | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10 | 0,2 |
| фактическое значение | 11,44 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уровень газификации | плановое значение | Проц. |  | 69,98 | 70,48 | 70,98 | 71,48 | 71,98 | 72,48 | 72,98 | 0,2 |
| фактическое значение | 69,37 | 69,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | плановое значение | Проц. |  | 80,8 | 81 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82 | 0,2 |
| фактическое значение | 80,1 | 80,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | плановое значение | Проц. |  | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 0,2 |
| фактическое значение | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,3 |
| 2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | плановое значение | Проц. |  | 26 | 3,2 | 7,3 | 15,1 | 30,6 | 40,1 | 50 | 0,15 |
| фактическое значение | 2,3 | 2,3 [<\*>](#P4388) |  |  |  |  |  |  |
| Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | плановое значение | Проц. |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 0,1 |
| фактическое значение | 42,6 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | плановое значение | Проц. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,3 |
| фактическое значение | 11,02 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ | плановое значение |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
| фактическое значение | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | плановое значение | Проц. |  | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,15 |
| фактическое значение |  | 89,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | плановое значение | Проц. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 3.1 | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | плановое значение | Гкал |  | 14326,33 | 13461,06 | 15461,06 | 16461,06 | 17461,06 | 17961,06 | 18461,06 | 1,0 |
| фактическое значение | 13722,54 | 11461,06 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,2 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7171ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 371) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение |  |  | 25 | 25 | 45 | 77 | 87 | 92 | 97 | 0,3 |
| фактическое значение |  | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 4.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61C10DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019  N 655) | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. |  | 1750 | 2272 | 2690 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,3 |
| фактическое значение |  | 1250 | 1902 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE7171ADD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 11.11.2019  N 517) | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | плановое значение | Проц. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. |  |  | 8458 | 14386 | 26782 | 34450 | 35450 | 36450 | 0,2 |
| фактическое значение |  | 7176 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 4.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDB6E86FBFA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61E10DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 11.11.2019  N 517) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 5.1 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | плановое значение | Проц. |  | 20 | 19,17 | 18,34 | 17,51 | 16,68 | 15,85 | 15 | 0,4 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. |  | 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,3 |
| фактическое значение |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. |  | 85 | 83,3 | 81,63 | 79,96 | 78,29 | 76,62 | 75 | 0,3 |
| фактическое значение |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | | | | | | | | | | | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61A1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | Ед. |  | 21 | 18 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| фактическое значение | 80 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | плановое значение | Проц. |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,35  (с 2020 года) |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | Ед. |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,35  (с 2020 года) |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | плановое значение | Проц. |  |  | 1,67 | 3,34 | 5,01 | 6,68 | 8,35 | 10 | 0,3  (с 2020 года) |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | плановое значение | Проц. |  | 55 | 60 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 0,5 |
| фактическое значение | 52 | 57 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Отклонение фактического значения от планового обусловлено технической ошибкой при указании единицы измерения при расчете планового значения целевого показателя. Соответствующие изменения внесены в стратегическую карту целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" [Плана](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBDE86ABDA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE5181BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388.

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE51F18DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 30.12.2019 N 655)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район (городской округ) | | Значения показателей (индикаторов) | | | | |
| 2018 год (базовый период) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | | | | | | | |
| Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим итогом), ед. | | | | | | | |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| фактическое значение | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| фактическое значение | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| фактическое значение | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 6 | 6 | 26 |
| фактическое значение | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | | | | | | | |
| Количество объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих требуемый уровень качества водоподготовки и очистки стоков (нарастающим итогом), ед. | | | | | | | |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| фактическое значение | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| фактическое значение | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| фактическое значение | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| фактическое значение | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| фактическое значение | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| фактическое значение | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| фактическое значение | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| фактическое значение | 7 |  |  |  |  |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методиках расчета показателей

(индикаторов) государственной программы Ленинградской

области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | Проц. | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | Показатель на дату (конец года) | Д тепл. = N 1 / N 2 x 100%,  где:  N 1 - количество объектов теплоснабжения, получивших паспорт готовности к отопительному сезону в текущем году, ед.;  N 2 - количество объектов теплоснабжения, запланированных на текущий год к подготовке к отопительному сезону, ед. | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, органы местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 1.2 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | Проц. | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 1.3 | Уровень газификации | Дней | Уровень газификации населения Ленинградской области | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы газоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 1.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | Проц. | Обеспеченность населения Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения и водоотведения | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов муниципальных образований по форме N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы" | 1 - периодическая отчетность | Системы водоснабжения и водоотведения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 1.5 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | Проц. | Удовлетворенность жителей Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение), качеством автодорог, организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | Показатель на дату (конец года) | Показатель рассчитывается в процентах от числа опрошенных в районах и городском округе | 1 - периодическая отчетность | Жители Ленинградской области | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | Проц. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Объекты коммунальной инфраструктуры | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Проц. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 2.2 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | Проц. | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ |  | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ (проведена - 1, не проведена - 0) | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее - ОИВ) | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Проц. | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Объекты топливно-энергетического комплекса | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Проц. | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Показатель на дату (конец года) | Д пост. = L1 / L2 x 100%,  где:  L1 - фактический объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей;  L2 - запланированный объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Гкал | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе расчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 4. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области, нарастающим итогом | Ед. | Фактическое количество вновь газифицированных населенных пунктов Ленинградской области, в которых вновь проложены распределительные газопроводы и создана техническая возможность для присоединения домовладений и(или) квартир в многоквартирных домах к сетям газоснабжения, с момента начала реализации мероприятий государственной программы | Показатель на дату (конец года) | Показатель формируется суммированием данных за предыдущие периоды  с показателем по отчетным материалам получателей бюджетных средств в текущем отчетном периоде | 1 - периодическая отчетность | ОИВ, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | Ед. | Количество домовладений, вновь подключенных к сетям газоснабжения с участием средств областного бюджета Ленинградской области в текущем году, нарастающим итогом | Показатель на дату (конец года) | Показатель формируется суммированием данных за предыдущие периоды  с показателем по отчетным материалам получателей бюджетных средств в текущем отчетном периоде | 1 - периодическая отчетность | Системы газоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | Проц. | Процент обеспечения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения Ленинградской области по заявкам газоснабжающих организаций, получающих субсидии | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы газоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| 4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Ед. | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Показатель на дату (конец года) | Показатель формируется исходя из суммарного значения показателя результативности использования субсидий по объектам текущего проектирования и строительства подпрограммы "Газификация Ленинградской области" | 1 - периодическая отчетность | Системы газоснабжения, ОМСУ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| (п. 4.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE61B1EDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 09.08.2019  N 371) | | | | | | | | | |
| 5. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | Проц. | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Системы водоснабжения и водоотведения, ресурсоснабжающие организации | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 5.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | Проц. | Индекс аварийности объектов ЖКХ | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 5.3 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проц. | Степень износа основных фондов в сфере ЖКХ | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 6. Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE2171FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 655) | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | Ед. | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | ОМСУ, ОИВ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 6.2 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | Ед. | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | ОИВ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 6.3 | Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | Проц. | Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | ОМСУ, ОИВ | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 6.4 | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | Проц. | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 - периодическая отчетность | Уполномоченные организации | 1 - сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 6.5 | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | Проц. | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | Показатель на дату (ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным) | Д устр. = N1 / N2 x 100%,  где:  N1 - количество устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области за отчетный период, ед.;  N2 - количество выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области нарушений за отчетный период, ед. | 1 - периодическая отчетность | Много квартирные дома | 1 - сплошное наблюдение | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |

Таблица 5

ПЛАН

реализации государственной программы Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EEBFE96FB8A0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093FE11B19DD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 30.12.2019 N 655)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК) | 2019 | 4334452,15 | 45765,35 | 4254123,12 | 34563,67 |  |
| 2020 | 4219535,95 |  | 4172932,96 | 46602,99 |  |
| 2021 | 3811815,90 |  | 3787752,58 | 24063,32 |  |
| 2022 | 3784483,94 |  | 3761119,80 | 23364,14 |  |
| 2023 | 5205240,92 |  | 5167601,92 | 37639,00 |  |
| 2024 | 5665834,20 |  | 5626347,20 | 39487,00 |  |
| 2025 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2026 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2027 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2028 | 1420918,10 |  | 1405303,62 | 15614,48 |  |
| 2029 | 1258275,82 |  | 1244448,61 | 13827,21 |  |
| Итого |  | 2019-2029 | 34077265,22 | 45765,35 | 33748242,36 | 283257,51 |  |
| 1.1 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | Комитет по ТЭК | 2019 | 594111,76 | 45765,35 | 513782,73 | 34563,67 |  |
| 2020 | 999468,25 |  | 952865,26 | 46602,99 |  |
| 2021 | 598865,32 |  | 574802,00 | 24063,32 |  |
| 2022 | 570539,14 |  | 547175,00 | 23364,14 |  |
| 2023 | 1001639,00 |  | 964000,00 | 37639,00 |  |
| 2024 | 1169807,00 |  | 1130320,00 | 39487,00 |  |
| 2025 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2026 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2027 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2028 | 1420918,10 |  | 1405303,62 | 15614,48 |  |
| 2029 | 1258275,82 |  | 1244448,61 | 13827,21 |  |
| Итого |  | 2019-2029 | 11990332,64 | 45765,35 | 11661309,77 | 283257,51 |  |
| 1.2 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ТЭК | 2019 | 3715140,36 |  | 3715140,36 |  |  |
| 2020 | 3186997,70 |  | 3186997,70 |  |  |
| 2021 | 3186997,70 |  | 3186997,70 |  |  |
| 2022 | 3186997,70 |  | 3186997,70 |  |  |
| 2023 | 4177503,92 |  | 4177503,92 |  |  |
| 2024 | 4469929,20 |  | 4469929,20 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 21923566,57 |  | 21923566,57 |  |  |
| 1.3 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 6400,00 |  | 6400,00 |  |  |
| 2020 | 7072,00 |  | 7072,00 |  |  |
| 2021 | 7354,88 |  | 7354,88 |  |  |
| 2022 | 7649,10 |  | 7649,10 |  |  |
| 2023 | 6800,00 |  | 6800,00 |  |  |
| 2024 | 6800,00 |  | 6800,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 42075,98 |  | 42075,98 |  |  |
| 1.4 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| 2020 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| 2021 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| 2022 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| 2023 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| 2024 | 198,00 |  | 198,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 1188,00 |  | 1188,00 |  |  |
| 1.5 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | Комитет по ТЭК | 2019 | 18602,04 |  | 18602,04 |  |  |
| 2020 | 25800,00 |  | 25800,00 |  |  |
| 2021 | 18400,00 |  | 18400,00 |  |  |
| 2022 | 19100,00 |  | 19100,00 |  |  |
| 2023 | 19100,00 |  | 19100,00 |  |  |
| 2024 | 19100,00 |  | 19100,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 120102,04 |  | 120102,04 |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 311468,35 |  | 280352,17 | 31116,18 |  |
| 2020 | 464135,23 |  | 426873,20 | 37262,03 |  |
| 2021 | 387635,20 |  | 354302,20 | 33333,00 |  |
| 2022 | 389797,10 |  | 356464,10 | 33333,00 |  |
| 2023 | 394188,98 |  | 364115,98 | 30073,00 |  |
| 2024 | 433607,70 |  | 400526,70 | 33081,00 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 2380832,56 |  | 2182634,35 | 198198,21 |  |
| 2.1 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | Комитет по ТЭК | 2019 | 51810,67 |  | 51810,67 |  |  |
| 2020 | 52221,70 |  | 52221,70 |  |  |
| 2021 | 54302,20 |  | 54302,20 |  |  |
| 2022 | 56464,10 |  | 56464,10 |  |  |
| 2023 | 61615,98 |  | 61615,98 |  |  |
| 2024 | 67776,70 |  | 67776,70 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 344191,35 |  | 344191,35 |  |  |
| 2.2 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Комитет по ТЭК | 2019 | 259657,68 |  | 228541,50 | 31116,18 |  |
| 2020 | 411913,53 |  | 374651,50 | 37262,03 |  |
| 2021 | 333333,00 |  | 300000,00 | 33333,00 |  |
| 2022 | 333333,00 |  | 300000,00 | 33333,00 |  |
| 2023 | 332573,00 |  | 302500,00 | 30073,00 |  |
| 2024 | 365831,00 |  | 332750,00 | 33081,00 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 2036641,21 |  | 1838443,00 | 198198,21 |  |
| 3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 890137,82 |  | 844556,23 | 45581,59 |  |
| 2020 | 1603657,81 |  | 1531460,00 | 72197,81 |  |
| 2021 | 1892905,08 |  | 1842000,00 | 50905,08 |  |
| 2022 | 1671425,69 |  | 1638300,00 | 33125,69 |  |
| 2023 | 1387690,00 |  | 1317690,00 | 70000,00 |  |
| 2024 | 1519459,00 |  | 1449459,00 | 70000,00 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 8965275,40 |  | 8623465,23 | 341810,17 |  |
| 3.1 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | Комитет по ТЭК | 2019 | 630147,26 |  | 584565,67 | 45581,59 |  |
| 2020 | 1112197,81 |  | 1040000,00 | 72197,81 |  |
| 2021 | 1396905,08 |  | 1346000,00 | 50905,08 |  |
| 2022 | 1171925,69 |  | 1138800,00 | 33125,69 |  |
| 2023 | 1188040,00 |  | 1118040,00 | 70000,00 |  |
| 2024 | 1299844,00 |  | 1229844,00 | 70000,00 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 6799059,84 |  | 6457249,67 | 341810,17 |  |
| 3.2 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | Комитет по ТЭК | 2019 | 90000,00 |  | 90000,00 |  |  |
| 2020 | 235000,00 |  | 235000,00 |  |  |
| 2021 | 235000,00 |  | 235000,00 |  |  |
| 2022 | 235000,00 |  | 235000,00 |  |  |
| 2023 | 119790,00 |  | 119790,00 |  |  |
| 2024 | 131769,00 |  | 131769,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 1046559,00 |  | 1046559,00 |  |  |
| 3.3 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | Комитет по ТЭК | 2019 | 169890,56 |  | 169890,56 |  |  |
| 2020 | 246560,00 |  | 246560,00 |  |  |
| 2021 | 251000,00 |  | 251000,00 |  |  |
| 2022 | 254500,00 |  | 254500,00 |  |  |
| 2023 | 79860,00 |  | 79860,00 |  |  |
| 2024 | 87846,00 |  | 87846,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 1089656,56 |  | 1089656,56 |  |  |
| 3.4 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
| 2020 | 9900,00 |  | 9900,00 |  |  |
| 2021 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| 2022 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2020 | 30000,00 |  | 30000,00 |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ) | 2019 | 3936802,74 | 76715,30 | 3577882,09 | 53668,46 | 228536,89 |
| 2020 | 4603159,96 |  | 4037746,11 | 31942,58 | 533471,27 |
| 2021 | 4266432,84 | 471005,00 | 3319647,99 | 39923,73 | 435856,12 |
| 2022 | 3197605,42 | 667353,60 | 2514382,82 | 15869,00 |  |
| 2023 | 2508011,43 | 672010,00 | 1830321,97 | 5679,46 |  |
| 2024 | 2295971,63 | 431860,00 | 1861965,17 | 2146,46 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 20807984,01 | 2318943,90 | 17141946,15 | 149229,68 | 1197864,28 |
| 4.1 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ЖКХ | 2019 | 955418,80 |  | 955418,80 |  |  |
| 2020 | 805418,80 |  | 805418,80 |  |  |
| 2021 | 805418,80 |  | 805418,80 |  |  |
| 2022 | 805418,80 |  | 805418,80 |  |  |
| 2023 | 532400,00 |  | 532400,00 |  |  |
| 2024 | 585640,00 |  | 585640,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 4489715,20 |  | 4489715,20 |  |  |
| 4.2 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | Комитет по ЖКХ | 2019 | 912968,18 |  | 816391,32 | 53668,46 | 42908,40 |
| 2020 | 941088,41 |  | 880540,23 | 31942,58 | 28605,60 |
| 2021 | 1047826,06 |  | 936388,33 | 39923,73 | 71514,00 |
| 2022 | 401286,50 |  | 385417,50 | 15869,00 |  |
| 2023 | 972611,43 |  | 966931,97 | 5679,46 |  |
| 2024 | 1065771,63 |  | 1063625,17 | 2146,46 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 5341552,20 |  | 5049294,52 | 149229,68 | 143028,00 |
| 4.3 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1768286,87 |  | 1768286,87 |  |  |
| 2020 | 2263349,18 |  | 2263349,18 |  |  |
| 2021 | 1345853,36 |  | 1345853,36 |  |  |
| 2022 | 994849,92 |  | 994849,92 |  |  |
| Итого |  | 2019-2022 | 6372339,33 |  | 6372339,33 |  |  |
| 4.4 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 185628,49 |  |  |  | 185628,49 |
| 2020 | 405851,03 |  |  |  | 405851,03 |
| 2021 | 346419,95 |  |  |  | 346419,95 |
| Итого |  | 2019-2021 | 937899,47 |  |  |  | 937899,47 |
| 4.5 | Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 |  |  |
| 2020 | 187452,54 |  | 88437,90 |  | 99014,64 |
| 2021 | 720914,67 | 471005,00 | 231987,50 |  | 17922,17 |
| 2022 | 996050,20 | 667353,60 | 328696,60 |  |  |
| 2023 | 1003000,00 | 672010,00 | 330990,00 |  |  |
| 2024 | 644560,00 | 431860,00 | 212700,00 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 3666477,81 | 2318943,90 | 1230597,10 |  | 116936,81 |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 50535,73 |  | 45507,13 | 5028,60 |  |
| 2020 | 61016,90 |  | 44971,90 | 16045,00 |  |
| 2021 | 28926,90 |  | 28926,90 |  |  |
| 2022 | 28926,90 |  | 28926,90 |  |  |
| 2023 | 53341,13 |  | 42160,73 | 11180,40 |  |
| 2024 | 57475,24 |  | 45176,80 | 12298,44 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 280222,80 |  | 235670,36 | 44552,44 |  |
| 5.1 | Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | 2019 | 35057,20 |  | 30028,60 | 5028,60 |  |
| 2020 | 42090,00 |  | 26045,00 | 16045,00 |  |
| 2021 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| 2022 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| 2023 | 35670,80 |  | 24490,40 | 11180,40 |  |
| 2024 | 39237,88 |  | 26939,44 | 12298,44 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 172055,88 |  | 127503,44 | 44552,44 |  |
| 5.2 | Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по ЖКХ | 2019 | 15478,53 |  | 15478,53 |  |  |
| 2020 | 18926,90 |  | 18926,90 |  |  |
| 2021 | 18926,90 |  | 18926,90 |  |  |
| 2022 | 18926,90 |  | 18926,90 |  |  |
| 2023 | 17670,33 |  | 17670,33 |  |  |
| 2024 | 18237,36 |  | 18237,36 |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 108166,92 |  | 108166,92 |  |  |
| 5.3 | Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по государственной программе в 2019-2029 годах, в том числе: |  | 2019 | 9523396,79 | 122480,65 | 9002420,75 | 169958,50 | 228536,89 |
| 2020 | 10951505,84 |  | 10213984,17 | 204050,40 | 533471,27 |
| 2021 | 10387715,92 | 471005,00 | 9332629,67 | 148225,13 | 435856,12 |
| 2022 | 9072239,05 | 667353,60 | 8299193,62 | 105691,83 |  |
| 2023 | 9548472,46 | 672010,00 | 8721890,60 | 154571,86 |  |
| 2024 | 9972347,76 | 431860,00 | 9383474,86 | 157012,90 |  |
| 2025 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2026 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2027 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2028 | 1420918,10 |  | 1405303,62 | 15614,48 |  |
| 2029 | 1258275,82 |  | 1244448,61 | 13827,21 |  |
| Итого |  | 2019-2029 | 66511579,99 | 2364709,25 | 61931958,45 | 1017048,01 | 1197864,28 |
| 6.1 | Комитет по ТЭК в 2019-2029 годах |  | 2019 | 5536058,32 | 45765,35 | 5379031,53 | 111261,44 |  |
| 2020 | 6287328,99 |  | 6131266,16 | 156062,83 |  |
| 2021 | 6092356,18 |  | 5984054,78 | 108301,40 |  |
| 2022 | 5845706,73 |  | 5755883,90 | 89822,83 |  |
| 2023 | 6987119,90 |  | 6849407,90 | 137712,00 |  |
| 2024 | 7618900,90 |  | 7476332,90 | 142568,00 |  |
| 2025 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2026 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2027 | 1458902,75 |  | 1442870,85 | 16031,90 |  |
| 2028 | 1420918,10 |  | 1405303,62 | 15614,48 |  |
| 2029 | 1258275,82 |  | 1244448,61 | 13827,21 |  |
| Итого |  | 2019-2029 | 45423373,18 | 45765,35 | 44554341,94 | 823265,89 |  |
| 6.2 | Комитет по ЖКХ в 2019-2024 годах |  | 2019 | 3987338,47 | 76715,30 | 3623389,23 | 58697,06 | 228536,89 |
| 2020 | 4664176,86 |  | 4082718,01 | 47987,58 | 533471,27 |
| 2021 | 4295359,74 | 471005,00 | 3348574,89 | 39923,73 | 435856,12 |
| 2022 | 3226532,32 | 667353,60 | 2543309,72 | 15869,00 |  |
| 2023 | 2561352,56 | 672010,00 | 1872482,70 | 16859,86 |  |
| 2024 | 2353446,87 | 431860,00 | 1907141,97 | 14444,90 |  |
| Итого |  | 2019-2024 | 21088206,81 | 2318943,90 | 17377616,51 | 193782,12 | 1197864,28 |
| 6.3 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в 2019-2024 годах |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

на территории Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 год (базовый период) | 2018 год (прогнозное значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Общие целевые показатели | | | | | | | |
| 1.1 | Энергоемкость валового регионального продукта Ленинградской области (для фактических условий) | т.у.т./млн руб. | 16,17 | 15,10 | 14,10 | 13,16 | 12,18 |
| 1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Ленинградской области | % | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 |
| 1.3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Ленинградской области | % | 60,7 | 62,4 | 64,4 | 66,4 | 68,4 |
| 1.4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ленинградской области | % | 94,1 | 95,0 | 95,8 | 96,7 | 97,5 |
| 1.5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ленинградской области | % | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 |
| 2. Целевые показатели в государственном секторе | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений Ленинградской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 34,57 | 33,43 | 32,29 | 31,15 | 30,01 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,51 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 48,25 | 46,66 | 45,06 | 43,47 | 41,88 |
| 2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 12,80 | 12,38 | 11,95 | 11,53 | 11,11 |
| 2.5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 22,22 | 21,49 | 20,75 | 20,02 | 19,29 |
| 2.6 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Ленинградской области и государственными учреждениями Ленинградской области | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Целевые показатели в жилищном фонде | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 38,38 | 37,91 | 37,48 | 37,06 | 36,64 |
| 3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 23,21 | 22,93 | 22,67 | 22,41 | 22,15 |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 36,68 | 35,94 | 35,24 | 34,56 | 33,88 |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 3.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВт.ч | 171,29 | 167,94 | 164,63 | 161,38 | 158,07 |
| 4.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн Гкал | 111915,94 | 110696,84 | 109491,02 | 108298,33 | 107118,77 |
| 4.3 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 13,34 | 13,26 | 13,18 | 13,10 | 13,02 |
| 4.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 11,33 | 11,23 | 11,12 | 11,01 | 10,9 |
| 4.5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 10,62 | 10,47 | 10,31 | 10,16 | 10,01 |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/ куб. м | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/ куб. м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |

Таблица 7

Оценка мероприятий (проектов)

государственной программы Ленинградской области "Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области" по влиянию на достижение ожидаемых

результатов государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093EE71A1FDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 09.08.2019 N 371)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, проекта |  | Ценность (баллов) | | | | Сумма баллов по критериям ценности |
| доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | индекс производительных потерь в тепловых сетях | уровень газификации | доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| Коэффициент значимости ожидаемого результата в достижении цели государственной программы | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" | 50 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12,16 |
| 2 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,56 |
| 3 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,20 |
| 4 | Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области" | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3,30 |
| 5 | Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем" | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,30 |
| 6 | Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения" | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4,40 |
| 7 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 11,00 |
| 8 | Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 17,60 |
| 9 | Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5,50 |
| 10 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,10 |
| 11 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,10 |
| 12 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4,40 |
| 13 | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3,30 |
| 14 | Основное мероприятие Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 8,36 |
| 15 | Основное мероприятие Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт имущества социально значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4,40 |
| 16 | Основное мероприятие Федеральный проект "Чистая вода" | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6,82 |
| 17 | Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,10 |
| 18 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества" | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3,30 |
| 19 | Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,10 |
|  | Итого по ожидаемому результату | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X |

Таблица 8

Ранжирование мероприятий (проектов) государственной

программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=26D5BAD02071E6B4E4C9664358F69F0FE7EDBBE666BBA0ADB2B7E8E43074FCF76B1E6B52093EE51D1BDD982D7C832E785D63A3CA5FB2248C7Fb7G) Правительства Ленинградской области

от 09.08.2019 N 371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ранг | Наименование мероприятия (проекта) | Сумма баллов |
| 1 | 2 | 3 |
| Приоритетные проекты (мероприятия межпрограммных приоритетных проектов) | | |
| 1 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | 8,36 |
| 2 | Федеральный проект "Чистая вода" | 6,82 |
| 3 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт имущества социально значимого объекта "Система централизованного водоснабжения "Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 4,40 |
| Основные мероприятия (отраслевые проекты) | | |
| 4 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | 17,60 |
| 5 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | 12,16 |
| 6 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | 11,00 |
| 7 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | 6,56 |
| 8 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | 5,50 |
| 9 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | 4,40 |
| 10 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | 4,40 |
| 11 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | 3,30 |
| 12 | Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 3,30 |
| 13 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | 3,30 |
| 14 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | 2,30 |
| 15 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | 2,20 |
| 16 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | 1,10 |
| 17 | Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области | 1,10 |
| 18 | Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества | 1,10 |
| 19 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области | 1,10 |