Приложение

(Форма 2)

ОТЧЕТ

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

о ходе выполнения Плана мероприятий органов исполнительной власти

Ленинградской области, направленных на достижение целевых

показателей, содержащихся в указах Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606 \*,

на 01.07.2017 года (период с 01.01. по 30.06.2017).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, направленного на достижение целевого показателя | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие | Результат исполнения мероприятия (на отчетную дату) | Дата исполне-ния мероп-риятия | | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | Консолидированный бюджет Ленинградской области  (областной бюджет/  местные бюджеты) | | | Внебюджетное финансирование | | | Общий процент  исполнения, % |
| план | факт | план | факт | | отклонение | | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.3 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.1) | Процент исполнения составил 0%, так как финансирование данного мероприятия в первом полугодии 2017 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано в 4 квартале 2017 года. В настоящее время разработан порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области», который находится на согласовании в профильных комитетах Правительства Ленинградской области | 2029 | 2017 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 122765,66  (121538,00/1227,66) | 0,00 | 122765,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области » государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.4) | Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2017 года № 92. Процент финансирования указанного мероприятия составил 17 %. по причине поэтапного предоставления документов, подтверждающих завершение строительных работ.  На предоставленные из областного бюджета средства организованы работы по строительству новых источников теплоснабжения (установка фундаментов, металлоконструкций, котельного оборудования и др.) в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области. Работы по строительству новых котельных будут завершены в 4 квартале 2017 года. | 2017 | 2016-2017 | 89880,00 | | 0,00 | | 89880,00 | 29960,00  (28462,0/ 1498,0) | 25661,64  (24396,0/1265,64) | 4298,36 | 29960,00 | 0 | 29960,00 | 29 |

Первый заместитель председателя

комитета по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник отдела теплоэнергетики

комитета по топливно-энергетическому комплексу

Ленинрадской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Должностное лицо комитета

финансов Ленинградской области,

курирующее орган исполнительной власти,

ответственный за исполнение мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)