Приложение

(Форма 2)

ОТЧЕТ

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

о ходе выполнения Плана мероприятий органов исполнительной власти

Ленинградской области, направленных на достижение целевых

показателей, содержащихся в указах Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606 \*,

на 30.06.2018 года (период с 01.01. по 30.06.2018).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, направленного на достижение целевого показателя | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие | Результат исполнения мероприятия (на отчетную дату) | Дата исполне-ния мероп-риятия | | Финансирование мероприятия, на 2018 год (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | Консолидированный бюджет Ленинградской области  (областной бюджет/  местные бюджеты) | | | Внебюджетное финансирование | | | Общий процент  исполнения, % |
| план | факт | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.3 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.1) | Финансирование по указанному мероприятию запланировано во втором и четвертом кварталах 2018 года. | 2029 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 353 535,35  (350000,0/3535,35) | 56 513,438  (56 513,438/0,00) | 297 021,912  (297 021,912/3535,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области » государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.4) | Общий процент исполнения составил 46,18% . Низкий процент исполнения обусловлен тем, что финансирование данного мероприятия за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено в 3 квартале 2018 года в соответствии с кассовым планом Комитета. | 2018 | 2018 | 77169,86 | 31404,51 | 45765,35 | | 126,08  (0,00/ 126,08) | 0,00  (0,00/0,00) | 126,08 | 8754,19 | 8340,00 | 414,19 | 46,18 |

Председатель комитета по

топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Гаврилов А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальик отдела

теплоэнергетики комитета

по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Аникин Д.В.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Должностное лицо комитета

финансов Ленинградской области,

курирующее орган исполнительной власти,

ответственный за исполнение мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)