Форма 2.1.

ИНФОРМАЦИЯ

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

о финансовом обеспечении мероприятий, утвержденных в Плане мероприятий

органов исполнительной власти Ленинградской области,

направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606,

на "30" июня 2018 года (отчетная дата).

(в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 17.03.2017 №118)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия[[1]](#endnote-1) | | Государст-венная программа Российской Федерации [[2]](#endnote-2) | | Источник  финансиро-вания | Финансирование, тыс. руб. | | | | | Примечание[[3]](#endnote-3) |
| Код бюджетной классификации  Российской Федерации | | Объем финансирования | | Процент  исполне-ния[[4]](#endnote-4) |
| Рз [[5]](#endnote-5) | Пр[[6]](#endnote-6) | план[[7]](#endnote-7) | факт[[8]](#endnote-8) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"  (указать номер и наименование Указа Президента Российской Федерации) | | | | | | Итого по Указу |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | | | | | | **Итого по мероприятию** |  |  | **353 535,35** | **56 513,438** | **16,00%** |  |
|  | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.1) | Осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области», который находится на согласовании в профильных комитетах Правительства Ленинградской области | | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 05 | 02 | 353 535,35 | 56 513,438 | 16,00% | Финансирование по указанному мероприятию запланировано во 2 и 4 кварталах 2018 года. |
|  |  |  | |  | | в том числе целевые МБТ  из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | | Внебюджетное финансирова-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | **Итого по мероприятию** |  |  | **86050,13** | **39744,51** | **46,18%** |  | |
|  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400 (подпрограмма 1 «Энергетика Ленинградской области » государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (мероприятие 1.1.4) | | Строительство и ввод в эксплуатацию новых источников теплоснабжения в кол-ве 3 шт. в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области. | | Постановление Правительства Ленинградской области от14.11.2013 №400 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 05 | 02 | 126,08 | 0,0 | 0,00% | В соответствии с кассовым планом комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области перечисление денежных средств запланировано на 3 кв. 2018 г. | |
|  |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ  из ФБ | 05 | 02 | 77169,86 | 31404,51 | 40,69% |  | |
|  |  | |  | |  | Внебюджетное финансирова-ние | 00 | 00 | 8754,19 | 8340,00 | 95,26% |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Начальник отдела теплоэнергетики

Комитета по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Аникин Д.В.\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)
6. [↑](#endnote-ref-6)
7. [↑](#endnote-ref-7)
8. [↑](#endnote-ref-8)