ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 г. N 1018

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, [изменения](#P32) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 30.12.2022 N 1018

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400

1. В паспорте государственной программы:

позицию "Сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации государственной программы | 2022-2025 годы |

";

позиции "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" и "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2022-2025 годах составляет 41742079,96 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 13640228,68 тыс. рублей;2023 год - 9908613,09 тыс. рублей;2024 год - 8525899,63 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 1443606,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 315453,00 тыс. рублей;2023 год - 376051,00 тыс. рублей;2024 год - 376051,00 тыс. рублей;2025 год - 376051,00 тыс. рублей |

";

2. В разделе 3 (Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области"):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |

";

позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" и "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2025 годах составляет 9742217,02 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 3423756,50 тыс. рублей;2023 год - 1672965,55 тыс. рублей;2024 год - 1768924,59 тыс. рублей;2025 год - 2876570,37 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 475996,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 87154,00 тыс. рублей;2023 год - 129614,00 тыс. рублей;2024 год - 129614,00 тыс. рублей;2025 год - 129614,00 тыс. рублей |

".

3. В разделе 4 (Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры"):

1) в паспорте подпрограммы:

позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |

";

позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" и "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2025 годах составляет 31075048,46 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 10216472,17 тыс. рублей;2023 год - 7310833,06 тыс. рублей;2024 год - 6756975,04 тыс. рублей;2025 год - 6790768,19 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 967610,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 228299,00 тыс. рублей;2023 год - 246437,00 тыс. рублей;2024 год - 246437,00 тыс. рублей;2025 год - 246437,00 тыс. рублей |

";

2) пункт 4.1.5 подраздела 4.1 (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"анализ схем теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской области;".

4. Таблицу 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области" и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы, показателя |
| 2020 год (базовый период) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" |
| 1.1 | Индекс аварийности объектов ЖКХ и ТЭК, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 1.1.1 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | плановое значение | Проц. |  |  | 82,55 | 81,78 | 80 | 80 |  |
| фактическое значение | 82,65 | 132,21 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. |  |  | 76,67 | 73,34 | 70 | 68,2 |  |
| фактическое значение | 82,65 | 80,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Уровень газификации | плановое значение | Проц. |  |  | 61,72 | 61,92 | 60,3 | 60,5 | 0,25 |
| фактическое значение | 67,08 | 61,32 |  |  |  |  |
| 1.3 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | плановое значение | Проц. |  |  | 66,5 | 67 | 68 | 68 | 0,25 |
| фактическое значение | 65,9 | 62,8 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" (проектная часть) | 0,5 |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | плановое значение | Проц. |  |  | 84 | 83,5 | 86,4 | 86,4 <\*> | 0,3 |
| фактическое значение | 78,4 | 87,7 |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. |  |  | 56 | 77 | 99 | 158 | 0,3 |
| фактическое значение | 30 | 47 |  |  |  |  |
| 2.3 | Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением | плановое значение | Проц. |  |  | 71 | 71,5 | 72 | 73 | 0,2 |
| фактическое значение | 71 | 71 |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | плановое значение | Проц. |  |  | 81,6 | 81,8 | 82 | 82,2 | 0,2 |
| фактическое значение | 81,2 | 81,4 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" (процессная часть) | 0,5 |
| 3.1 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | плановое значение | Проц. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,25 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", бесперебойным водоснабжением | плановое значение | Проц. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,25 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3.3 | Степень износа основных фондов в сфере ЖКХ и ТЭК, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 3.3.1 | Степень износа основных фондов в сфере топливно-энергетического комплекса | плановое значение | Проц. |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 |  |
| фактическое значение | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | Проц. |  |  | 78,29 | 76,62 | 75 | 73,38 |  |
| фактическое значение | 81,63 | 79,96 |  |  |  |  |
| 3.4 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | плановое значение | Проц. |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 0,25 |
| фактическое значение | 10,9 | 11 |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Показатель 2025 года принят на уровне 2024 года.".

5. Таблицу 3 (План реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

ПЛАН

реализации государственной программы Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" в 2022-2025 годах, в том числе: | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК),комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ) | 2022 | 13640228,68 | 468442,40 | 11984257,54 | 193094,68 | 994434,06 |
| 2023 | 9908613,09 | 810817,30 | 8036604,53 | 103302,52 | 957888,74 |
| 2024 | 8525899,63 | 431860,10 | 8050803,47 | 43236,06 |  |
| 2025 | 9667338,56 |  | 9621669,50 | 45669,06 |  |
| Итого | 2022-2025 | 41742079,96 | 1711119,80 | 37693335,03 | 385302,33 | 1952322,80 |
| 1 | Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" | Комитет по ТЭК,комитет по ЖКХ | 2022 | 3423756,50 | 468442,40 | 1866345,28 | 94534,76 | 994434,06 |
| 2023 | 1672965,55 | 810817,30 | 814247,16 | 42171,84 | 5729,26 |
| 2024 | 1768924,59 | 431860,10 | 1329281,04 | 7783,45 |  |
| 2025 | 2876570,37 |  | 2869188,24 | 7382,13 |  |
| Итого | 2022-2025 | 9742217,02 | 1711119,80 | 6879061,72 | 151872,18 | 1000163,32 |
| Проектная часть |
| 1.1 | Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2022 | 759138,50 | 468442,40 | 284138,40 | 6557,70 |  |
| 2023 | 1217919,84 | 810817,30 | 399357,78 | 19046,43 |  |
| 2024 | 644560,10 | 431860,10 | 212707,20 |  |  |
| 2025 | 212700,00 |  | 212700,00 |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 2834318,44 | 1711119,80 | 1108903,38 | 25604,13 |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2022 | 18956,40 |  | 13365,59 | 5590,81 |  |
| 2023 | 67775,35 |  | 50178,99 | 14474,53 | 3121,83 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 86731,75 |  | 63544,58 | 20065,34 | 3121,83 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" <\*> | Комитет по ТЭК,комитет по ЖКХ | 2022 | 2645661,60 |  | 1568841,29 | 82386,25 | 994434,06 |
| 2023 | 1300783,18 |  | 364710,39 | 8650,88 | 927421,91 |
| 2024 | 1124357,29 |  | 1116573,84 | 7783,45 |  |
| 2025 | 2663870,37 |  | 2656488,24 | 7382,13 |  |
| Итого | 2022-2025 | 7734672,44 |  | 5706613,76 | 106202,71 | 1921855,97 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" | Комитет по ТЭК,комитет по ЖКХ | 2022 | 10216472,17 |  | 10117912,25 | 98559,92 |  |
| 2023 | 7310833,06 |  | 7222357,37 | 61130,69 | 27345,00 |
| 2024 | 6756975,04 |  | 6721522,43 | 35452,61 |  |
| 2025 | 6790768,19 |  | 6752481,26 | 38286,93 |  |
| Итого | 2022-2025 | 31075048,46 |  | 30814273,31 | 233430,15 | 27345,00 |
| Проектная часть |
| 2.1 | Приоритетный проект "Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 179637,46 |  | 132619,60 | 19672,86 | 27345,00 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 179637,46 |  | 132619,60 | 19672,86 | 27345,00 |
| Процессная часть |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" | Комитет по ТЭК,комитет по ЖКХ | 2022 | 7572992,93 |  | 7572992,93 |  |  |
| 2023 | 4677944,53 |  | 4677944,53 |  |  |
| 2024 | 4904262,85 |  | 4904262,85 |  |  |
| 2025 | 4927587,44 |  | 4927587,44 |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 22082787,76 |  | 22082787,76 |  |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" <\*\*> | Комитет по ТЭК,комитет по ЖКХ | 2022 | 2109203,59 |  | 2066124,12 | 43079,47 |  |
| 2023 | 2029157,16 |  | 2029157,16 |  |  |
| 2024 | 1463765,98 |  | 1463765,98 |  |  |
| 2025 | 1471191,22 |  | 1471191,22 |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 7073317,95 |  | 7030238,48 | 43079,47 |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2022 | 504854,33 |  | 457786,93 | 47067,40 |  |
| 2023 | 385553,63 |  | 345057,60 | 40496,03 |  |
| 2024 | 357355,21 |  | 321902,60 | 35452,61 |  |
| 2025 | 360189,53 |  | 321902,60 | 38286,93 |  |
| Итого | 2022-2025 | 1607952,70 |  | 1446649,73 | 161302,97 |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий "Оценка состояния и прогноз (планы) развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2022 | 5400,00 |  | 5400,00 |  |  |
| 2023 | 20592,00 |  | 20592,00 |  |  |
| 2024 | 21691,00 |  | 21691,00 |  |  |
| 2025 | 21900,00 |  | 21900,00 |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 69583,00 |  | 69583,00 |  |  |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Комитет по ЖКХ | 2022 | 24021,33 |  | 15608,28 | 8413,05 |  |
| 2023 | 17948,27 |  | 16986,47 | 961,80 |  |
| 2024 | 9900,00 |  | 9900,00 |  |  |
| 2025 | 9900,00 |  | 9900,00 |  |  |
| Итого | 2022-2025 | 61769,60 |  | 52394,75 | 9374,85 |  |
| 3.1 | Комитет по ТЭК в 2022-2025 годах |  | 2022 | 8197084,05 |  | 8045083,86 | 152000,19 |  |
| 2023 | 5556095,63 |  | 5462649,80 | 66100,83 | 27345,00 |
| 2024 | 5525918,19 |  | 5485322,80 | 40595,39 |  |
| 2025 | 5528865,51 |  | 5485435,80 | 43429,71 |  |
| Итого | 2022-2025 | 24807963,38 |  | 24478492,26 | 302126,12 | 27345,00 |
| 3.2 | Комитет по ЖКХ в 2022-2025 годах |  | 2022 | 5443144,63 | 468442,40 | 3939173,68 | 41094,49 | 994434,06 |
| 2023 | 4352517,46 | 810817,30 | 2573954,73 | 37201,70 | 930543,74 |
| 2024 | 2999981,44 | 431860,10 | 2565480,67 | 2640,67 |  |
| 2025 | 4138473,05 |  | 4136233,70 | 2239,35 |  |
| Итого | 2022-2025 | 16934116,58 | 1711119,80 | 13214842,77 | 83176,21 | 1924977,80 |
| 3.3 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в 2022-2025 годах |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2025 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Финансовое обеспечение структурного элемента "Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" в 2023 году осуществляется по следующим мероприятиям:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Средства областного бюджета Ленинградской области, тыс. рублей |
| Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | 51427,80 |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 34194,40 |
| Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 3804,76 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 27952,44 |
| Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод | 42596,60 |
| Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на создание и развитие системы управления производственно-технологическим комплексом | 37210,00 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя | 20044,00 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений | 147480,39 |
| Итого | 364710,39 |

<\*\*> Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" в 2023 году осуществляется по следующим мероприятиям:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Средства областного бюджета Ленинградской области, тыс. рублей |
| 1 | 2 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 401286,10 |
| Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений | 600000,00 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | 200016,25 |
| Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества | 45000,00 |
| Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам | 716453,64 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии | 46345,77 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования | 20055,40 |
| Итого | 2029157,16 |

".

6. Абзац второй пункта 4.1 приложения 6 к государственной программе (Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности) изложить в следующей редакции:

"Для предоставления субсидии в 2023 году отбор осуществляется в году предоставления субсидии. Далее отбор осуществляется в году, предшествующем году предоставления субсидии.".

7. Приложение 12 к государственной программе (Сведения о налоговых расходах областного бюджета, направленных на достижение цели государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:

"Приложение 12

к государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей государственной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | Размер налогового расхода (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" |
| 1.1 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "з" части 1 статьи 3-1) | Организации в отношении имущества, предназначенного для водоснабжения населения питьевой водой по магистральным водоводам |  | 2020 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 87154,0 |
| 2021 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 129614,0 |
| 2022 | Плановое значение |  | Плановое значение | 87154,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2023 | Плановое значение |  | Плановое значение | 129614,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2024 | Плановое значение |  | Плановое значение | 129614,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2025 | Плановое значение |  | Плановое значение | 129614,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  | Итого по подпрограмме "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" | 2022 |  |  |  | 87154,0 |
| 2023 |  |  |  | 129614,0 |
| 2024 |  |  |  | 129614,0 |
| 2025 |  |  |  | 129614,0 |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" |
| 2.1 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "к" части 1 статьи 3-1) | Газораспределительные организации в отношении имущества, относящегося к объектам жилищно-коммунальной сферы, находящегося на балансе газораспределительных организаций | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | 2020 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 185267,0 |
| 2021 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 213984,0 |
| 2022 | Плановое значение |  | Плановое значение | 185267,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2023 | Плановое значение |  | Плановое значение | 213984,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2024 | Плановое значение |  | Плановое значение | 213984,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2025 | Плановое значение |  | Плановое значение | 213984,0 |
|  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2.2 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "н" части 1 статьи 3-1) | Все организации в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, на поддержку которых выделяются средства из областного бюджета Ленинградской области и(или) местных бюджетов |  | 2020 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 43032,0 |
| 2021 | Фактическое значение (оценка) |  | Фактическое значение (оценка) | 32453,0 |
| 2022 | Плановое значение |  | Плановое значение | 43032,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2023 | Плановое значение |  | Плановое значение | 32453,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2024 | Плановое значение |  | Плановое значение | 32453,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2025 | Плановое значение |  | Плановое значение | 32453,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2.3 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "г" части 1 статьи 3-1) | Жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья |  | 2020 | Фактическое значение |  | Фактическое значение | 7554,0 |
| 2021 | Фактическое значение (оценка) |  | Фактическое значение (оценка) | 40,0 |
| 2022 | Плановое значение |  | Плановое значение |  |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  | Итого по подпрограмме "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 2022 |  |  |  | 228299,0 |
| 2023 |  |  |  | 246437,0 |
| 2024 |  |  |  | 246437,0 |
| 2025 |  |  |  | 246437,0 |

".