ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2023 г. N 991

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮНЯ 2022 ГОДА N 438

"О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2031 ГОДЫ И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА N 864"

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в региональную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=100014) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года N 438, [изменения](#P32) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 29.12.2023 N 991

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2031 ГОДЫ,

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮНЯ 2022 ГОДА N 438

1. В паспорте региональной программы разделы "[Этапы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=100068) и сроки реализации региональной программы", "[Объемы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=102167) и источники финансирования региональной программы" и "[Ожидаемые результаты](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=102175) реализации региональной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации региональной программы | Первый этап реализации региональной программы: 2022-2027 годы.  Второй этап реализации региональной программы: 2028-2031 годы (показатели и объемы финансирования второго этапа подлежат расчету и корректировке не ранее 2025 года в рамках утверждения областного бюджета Ленинградской области на 2025-2027 годы и соответствующих корректировок действующих государственных программ Ленинградской области) |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий региональной программы - 23470225,19 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет - 302520 тыс. рублей,  областной бюджет - 7417765,19 тыс. рублей,  местные бюджеты - 36770 тыс. рублей,  прочие источники - 15713170 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | По окончании первого этапа реализации региональной программы ожидаемые результаты составят:  объем (прирост) потребления природного газа в год - относится к полномочиям собственника Единой системы газоснабжения;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта - относится к полномочиям собственника Единой системы газоснабжения;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 84,861 км;  количество (строительство) газораспределительных станций - 7 ед.;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 10 ед.;  газоснабжение населенных пунктов природным газом - 546 ед.;  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 2294,58 км;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 2132,97 км;  уровень газификации населения - 63,4 проц.;  уровень потенциальной газификации населения - 85,1 проц.;  газификация квартир (домовладений) природным газом - 19488 ед.;  уровень газификации населения природным газом - 63,4 проц.;  перевод котельных на природный газ - 110 ед.;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) не планируется;  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом сохранится на текущем уровне - 0,90 проц.;  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ не планируется;  газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) не планируется;  уровень газификации населения сжиженным природным газом - 0 проц.;  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа - 2;  перевод котельных на сжиженный природный газ не планируется;  количество переведенной на природный газ автотранспортной техники составит 10010 ед.;  количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, введенных в эксплуатацию, составит 10 ед.;  протяженность и(или) количество бесхозяйных объектов газораспределения - 27 ед., 10,8 км;  Порядок регистрации права собственности на бесхозяйные объекты - определен действующим законодательством |

".

2. [План](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=102201) мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы и Сводный [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=102256) мероприятий по основным целевым показателям региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы изложить в следующей редакции:

"ПЛАН

мероприятий региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы (мероприятия) | Информация об объектах, мероприятиях программ | Ожидаемые результаты | Годы реализации | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286271&dst=189474) Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286271) Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400 | 195,87 км | 2022-2025 | Областной бюджет (далее - ОБ), местный бюджет (далее - МБ) |
| 2 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286039&dst=119426) Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286039) Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года N 636 | 362 км | 2022-2030 | ОБ, МБ, федеральный бюджет (далее - ФБ) |
| 3 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286146&dst=141243) Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=286146) Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 | 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций,  10010 ед. переведенной на природный газ автотранспортной техники | 2022-2025 | ФБ, ОБ, средства организаций |
| 4 | Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | В соответствии с информацией, размещенной на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2231 км | 2021-2027 | Средства организаций группы ПАО "Газпром" |
| 5 | Программа газификации Ленинградской области на 2022-2026 годы АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области | В соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 11 октября 2023 года N 62 | 308,91 км | 2022-2026 | Средства спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области |
| 6 | Программа газификации ООО "ПетербургГаз" на 2023-2029 годы объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ленинградской области | В соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 9 октября 2023 года N 59 | 27,31 км | 2022-2027 | Средства спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области |

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий по основным целевым показателям региональной

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Ленинградской области

на 2022-2031 годы <1>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Единица измерения | Годы реализации программы | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2022-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год <2> | | Млрд куб. м | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 45,00 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего,  в том числе: | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего,  в том числе: | Км | 0 | 29,83 | 0,53 | 0 | 54,20 | 0 | 0,30 | 0 |  | 0 | 84,86 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| 1) федеральный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Км | 0 | 29,83 | 0,53 | 0 | 54,20 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 84,86 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| собственник ЕСГ | Км | 0 | 29,83 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,36 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,20 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 54,50 |
| независимые газотранспортные организации | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение ЛО") | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего,  в том числе: | Ед. | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Ед. | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| собственник ЕСГ | Ед. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Млн руб. |  | Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов | | | | | | | | | |
| независимые газотранспортные организации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего,  в том числе: | Ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | 0 | 10 |
| Млн руб. | 44,60 | 60,20 | 166,10 | 724,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 995,20 |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Млн руб. | 44,60 | 60,20 | 166,10 | 724,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 995,20 |
| собственник ЕСГ | Ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | 0 | 10 |
| Млн руб. | 44,60 | 60,20 | 166,10 | 724,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 995,20 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые ГРО | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего,  в том числе: | Км | 175,11 | 398,27 | 416,01 | 849,55 | 327,50 | 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2294,58 |
| Млн руб. | 5666,57 | 7855,22 | 26110,74 | 8448,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48489,53 |
| 1) федеральный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Км | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,60 |
| Млн руб. | 2,24 | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |
| 3) местный бюджет | Км | 1,13 | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Км | 124,50 | 359,70 | 340,15 | 839,05 | 276,00 | 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,54 |
| Млн руб. | 5663,20 | 7609,30 | 25671,50 | 8349,10 |  |  |  |  |  |  | 47293,10 |
| собственник ЕСГ | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Км | 124,50 | 359,70 | 340,15 | 839,05 | 276,00 | 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,54 |
| Млн руб. | 5663,20 | 7609,30 | 25671,50 | 8349,10 |  |  |  |  |  |  | 47293,10 |
| независимые газотранспортные организации | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые ГРО | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники,  в том числе: | Км | 26,01 | 38,57 | 75,86 | 10,50 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,44 |
| Млн руб. | 118,73 | 233,37 | 439,24 | 98,90 | 409,00 |  |  |  |  |  | 1299,24 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение ЛО") | Км | 26,01 | 38,57 | 75,86 | 10,50 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,44 |
| Млн руб. | 118,73 | 233,37 | 439,24 | 98,90 | 409,00 |  |  |  |  |  | 1299,24 |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего,  в том числе: | Км | 202,14 | 462,07 | 416,74 | 671,66 | 280,65 | 94,32 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 2132,97 |
| Млн руб. | 1571,54 | 232,74 | 76,62 | 524,85 | 22,00 | 439,56 | 0,00 | 440,43 | 0,00 | 0,00 | 3307,74 |
| 1) федеральный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Км | 171,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 171,27 |
| Млн руб. | 506,97 | 32,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,07 |
| 3) местный бюджет | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. | 28,73 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,36 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | Км | 24,99 | 410,63 | 410,31 | 636,31 | 277,65 | 90,59 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1850,48 |
| Млн руб. | 1006,27 | 1774,08 | 2850,48 | 1275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6906,65 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | Км | 24,99 | 410,63 | 410,31 | 636,31 | 277,65 | 90,59 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1850,48 |
| Млн руб. | 1006,27 | 1774,07 | 2850,47 | 1275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6906,65 |
| независимые ГРО | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5) иные источники,  в том числе: | Км | 5,88 | 51,44 | 6,43 | 35,35 | 3,00 | 3,73 | 0,00 | 5,39 |  | 0,00 | 111,22 |
| Млн руб. | 27,93 | 199,01 | 76,62 | 524,85 | 22,00 | 439,56 | 0,00 | 440,43 |  | 0,00 | 1730,40 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение ЛО") | Км | 5,88 | 50,09 | 4,77 | 20,17 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 83,91 |
| Млн руб. | 27,93 | 149,06 | 30,29 | 134,94 | 22,00 |  |  |  |  |  | 364,22 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО (ООО "ПетербургГаз") | Км | 0,00 | 1,35 | 1,66 | 15,18 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 27,31 |
| Млн руб. | 0,00 | 49,95 | 46,33 | 389,91 | 0,00 | 439,56 |  | 440,43 |  |  | 1366,18 |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | Проц. | 60,70 | 60,90 | 61,10 | 61,30 | 61,50 | 61,70 | 61,90 | 62,10 | 62,30 | 62,30 | 62,50 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | | Проц. | 83,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,10 |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | | Проц. | 60,70 | 60,90 | 61,10 | 61,30 | 61,50 | 61,70 | 61,90 | 62,10 | 62,30 | 62,30 | 62,50 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | Ед. | 58 | 46 | 109 | 188 | 102 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) <4> | Всего,  в том числе: | Ед. | 1388,00 | 2000,00 | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 |  |  |  |  |  | 19488,00 |
| Млн руб. | 220,00 | 400,00 | 1207,05 | 1207,05 | 1207,05 |  |  |  |  |  | 4241,15 |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. | 1388,00 | 2000,00 | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 |  |  |  |  |  | 19488,00 |
| Млн руб. | 220,00 | 400,00 | 1207,05 | 1207,05 | 1207,05 |  |  |  |  |  | 4241,15 |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций <3> | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего,  в том числе: | Ед. |  | 6 | 14 | 19 | 46 | 21 | 4 |  |  |  | 110 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | Ед. |  | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2 |  |  |  | 69 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  | 2 | 14 | 14 | 42 | 11 | 2 |  |  |  | 41 |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | | Проц. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | Ед. | 1912 | 1904 | 1879 | 1866 | 1845 | 1838 | 1837 |  |  |  |  |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | Всего,  в том числе: | Ед. | 127252 | 125297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. | 378,78 | 423,11 | 244,80 | 244,80 |  |  |  |  |  |  | 1291,47 |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации <5> | Ед. | 127252 | 125297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. | 378,77 | 423,11 | 244,80 | 244,80 |  |  |  |  |  |  | 1291,47 |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | Проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | Всего,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций (ООО "Рус-ХимАльянс") | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего,  в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего,  в том числе | Ед. | 350 | 3584 | 1501 | 4575 |  |  |  |  |  |  | 10010 |
| Млн руб. | 308,64 | 1360,60 | 362,92 | 439,32 |  |  |  |  |  |  | 2471,49 |
| 1) федеральный бюджет | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 4,20 | 44,34 | 17,43 | 54,19 |  |  |  |  |  |  | 120,16 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 49,05 | 872,91 | 90,49 | 130,14 |  |  |  |  |  |  | 1142,59 |
| 3) местный бюджет | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4) средства организаций | Ед. | 350 | 3584 | 1501 | 4575 |  |  |  |  |  |  | 10010 |
| Млн руб. | 255,39 | 443,35 | 255,00 | 255,00 |  |  |  |  |  |  | 1208,74 |
| 5) иные источники | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего,  в том числе: | Ед. | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Млн руб. | 186,00 | 746,40 | 186,60 | 746,40 |  |  |  |  |  |  | 1865,40 |
| 1) федеральный бюджет | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 18,36 | 73,44 | 18,36 | 70,56 |  |  |  |  |  |  | 180,72 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 17,64 | 70,56 | 17,64 | 73,44 |  |  |  |  |  |  | 179,28 |
| 3) местный бюджет | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4) средства организаций (ООО "Газпром газомоторное топливо") | Ед. | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Млн руб. | 150,00 | 602,40 | 150,60 | 602,40 |  |  |  |  |  |  | 1505,40 |
| 5) иные источники | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

--------------------------------

<1> Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2022-2027 годы; второй этап - 2028-2031 годы.

<2> Данные об увеличении потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом.

<3> Информация представляется отдельно по каждой организации.

<4> Данные включают мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома.

<5> Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению.".

3. [Приложения 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=100992) и [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=103150) к региональной программе (Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Ленинградской области и Прогноз ожидаемых результатов реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к региональной программе...

ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Система газоснабжения Ленинградской области включает:

4939,669 км магистральных газопроводов;

6 компрессорных станций;

432,735 км распределительных газопроводов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа;

866 км газопроводов-отводов от магистральных газопроводов;

81 газораспределительную станцию (77 ГРС в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", 1 ГРС - АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", 3 ГРС - на балансе сторонних потребителей);

Гатчинское подземное хранилище газа.

Основной газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку природного газа потребителям, обеспечивающей безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и реализующей планы газификации региона, является АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Информация о текущем состоянии газового хозяйства представлена в техническом паспорте газового хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

газового хозяйства Ленинградской области

по состоянию на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В городах и поселках городского типа | В сельской местности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие данные по региону <\*> |  |  |  |  |
| 01 | Общее количество квартир и домовладений | ед. | 1127451 | 675794 | 451657 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 | 0 | 0 |
| В том числе общее количество домовладений | ед. | 243866 | 146173 | 97693 |
| из них не подлежащих газификации | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Количество населенных пунктов, из них: | ед. | 2942 | 69 | 2873 |
| газифицированных природным газом | ед. | 509 | 63 | 446 |
| газифицированных только сжиженным газом | ед. | 2433 | 6 | 2427 |
| газифицированных только сжиженным природным газом (СПГ) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| включенных в генеральную схему газификации | ед. | 2175 |  |  |
| 03 | Общее количество квартир и домовладений в населенных пунктах, газифицированных природным газом | ед. | 899255 | 539013 | 360242 |
| из них не подлежащих газификации | ед. | 0 | 0 | 0 |
| В том числе общее количество домовладений в населенных пунктах, газифицированных природным газом | ед. | 194509 | 116589 | 77920 |
| из них не подлежащих газификации | ед. |  |  |  |
| 1 | Данные о газификации жилфонда |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество газифицированных квартир и домовладений, в том числе: | ед. | 707363 | 419479 | 287884 |
| природным газом | ед. | 524112 | 390594 | 133518 |
| СПГ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| сжиженным газом | ед. | 183251 | 28885 | 154366 |
| 1.1.1 | В том числе количество газифицированных домовладений | ед. | 147389 | 88689 | 58700 |
| природным газом | ед. | 111149 | 82949 | 28200 |
| СПГ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| сжиженным газом | ед. | 36240 | 5740 | 30500 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |  |  |
| 2.1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 11443,36 | 5076,36 | 6367,00 |
| 2.1.1 | По назначению: |  |  |  |  |
| распределительные | км | 8553,00 | 3647,96 | 4905,04 |
| из них межпоселковые | км | 1924,41 | 408,70 | 1515,71 |
| газопроводы-вводы | км | 2890,36 | 1428,40 | 1461,96 |
| 2.1.2 | По давлению: |  |  |  |  |
| высокого давления 1а категории (свыше 1,2 Мпа) | км | 29,52 | 5,72 | 23,80 |
| высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 390,91 | 190,06 | 200,85 |
| высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 2520,88 | 820,94 | 1699,94 |
| среднего давления | км | 3384,43 | 1310,78 | 2073,65 |
| низкого давления | км | 5117,62 | 2748,86 | 2368,76 |
| 2.1.3 | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |  |  |
| подземные | км | 9904,88 | 4083,94 | 5820,94 |
| наземные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземные | км | 1538,48 | 992,42 | 546,06 |
| 2.2 | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 9904,88 | 4083,94 | 5820,94 |
| полиэтиленовые | км | 7500,65 | 2719,80 | 4780,85 |
| в том числе полиэтиленовые армированные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стальные, из них: | км | 2404,23 | 1364,14 | 1040,09 |
| санированных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| требующих реконструкции | км | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| требующих диагностирования | км | 153,27 | 114,95 | 38,32 |
| 2.2.1 | Протяженность подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации: |  |  |  |  |
| до 15 лет | км | 392,30 | 206,21 | 186,09 |
| от 15 до 30 лет | км | 578,86 | 291,62 | 287,24 |
| от 30 до 35 лет | км | 304,59 | 134,69 | 169,90 |
| от 35 до 39 лет | км | 186,65 | 81,98 | 104,67 |
| 39 лет | км | 68,24 | 41,00 | 27,24 |
| 40 лет | км | 54,16 | 36,99 | 17,17 |
| от 41 до 50 лет | км | 625,53 | 410,26 | 215,27 |
| от 50 до 60 лет | км | 171,11 | 138,60 | 32,51 |
| свыше 60 лет | км | 22,79 | 22,79 | 0,00 |
| 2.3 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 2957,65 | 2076,20 | 881,45 |
| требующих замены | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 563,42 | 400,59 | 162,83 |
| 2.4 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 206 | 132 | 74 |
| отработавших более 20 лет | шт. | 34 | 26 | 8 |
| 2.5 | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 28204 | 10102 | 18102 |
| отработавших более 20 лет | шт. | 309 | 224 | 85 |
| 2.6 | Количество газифицированных промышленных объектов, всего: | шт. | 722 | 463 | 259 |
| теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС, ПГУ, ГТУ) | шт. | 3 | 3 | 0 |
| котельные | шт. | 404 | 239 | 165 |
| газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.) | шт. | 34 | 30 | 4 |
| прочие | шт. | 281 | 191 | 90 |
| 2.7 | Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего: | шт. | 1969 | 1392 | 577 |
| котельные, в том числе: | шт. | 726 | 516 | 210 |
| для автономного теплоснабжения (крышные и блочные) | шт. | 284 | 180 | 104 |
| мини-ТЭЦ | шт. | 1 | 1 | 0 |
| прочие | шт. | 1243 | 876 | 367 |
| 2.8 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего: | шт. | 42 | 3 | 39 |
| котельные | шт. | 19 | 1 | 18 |
| прочие | шт. | 23 | 2 | 21 |
| 2.9 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 533184 | 399951 | 133234 |
| требуют замены | шт. | 134 | 134 | 0 |
| 2.10 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 40619 | 37610 | 3009 |
| требуют замены | шт. | 45 | 45 | 0 |
| 2.11 | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 69876 | 36226 | 33650 |
| требуют замены | шт. | 126 | 126 | 0 |
| 2.12 | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 326829 | 213597 | 113232 |
| 2.13 | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 7717110,68 | 6388206,23 | 1328904,45 |
| транзит | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 7717110,68 | 6388206,23 | 1328904,45 |
| промышленным предприятиям | тыс. м3 | 7309512,78 | 6062078,21 | 1247434,57 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 248,48 | 248,48 | 0,00 |
| населению | тыс. м3 | 407349,42 | 325879,54 | 81469,88 |
| 2.15 | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 9930,86 | 9350,22 | 580,64 |
| 2.16 | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Общий объем резервуаров для хранения СПГ | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Объем подачи регазифицированного СПГ, в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промышленным предприятиям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| населению | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество газонаполнительных станций (ГНС) | шт. | 3 |  |  |
| 3.2 | Производительность ГНС |  |  |  |  |
|  | по проекту | т/год | 21600 |  |  |
| фактически | т/год | 5102 |  |  |
| 3.3 | Объем базы хранения ГНС | т | 701 |  |  |
| 3.4 | Количество газонаполнительных пунктов (ГНП) | шт. | 2 |  |  |
| 3.5 | Объем базы хранения ГНП | т | 17,33 |  |  |
| 3.6 | Количество заправочных станций (колонок, постов) для заправки автотранспорта, работающего на СУГ | шт. | 8 | 8 |  |
| 3.7 | Количество пунктов хранения и обмена баллонов | шт. | 11 | 11 | 0 |
| 3.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 0 |  |  |
| 3.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |  |  |
| 3.10 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 0 |  |  |
| требуют замены | шт. | 0 |  |  |
| 3.11 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 0 |  |  |
| требуют замены | шт. | 0 |  |  |
| 3.12 | Количество резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов, в том числе: | шт. | 747 | 134 | 613 |
| оборудованных регазификаторами и испарителями | шт. | 0 |  |  |
| 3.13 | Протяженность наружных газопроводов, в том числе: | км | 116,14 | 22,91 | 93,24 |
| подземных, из них: | км | 101,92 | 20,04 | 81,89 |
| требуют замены | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подлежат техническому диагностированию | км | 5,36 | 0,76 | 4,60 |
| надземных | км | 14,22 | 2,87 | 11,35 |
| 3.14 | Протяженность внутренних газопроводов, в том числе: | км | 562,73 | 234,99 | 327,74 |
| требуют замены | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Объем реализации газа, в том числе: | т | 5102,02 | 1766,83 | 3335,19 |
| промышленность | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население | т | 4858,20 | 1700,37 | 3157,83 |
| из них в баллонах | т | 2491,10 | 871,88 | 1619,22 |
| заправка автотранспорта | т | 35,16 | 35,16 | 0,00 |
| прочие нужды | т | 208,66 | 31,30 | 177,36 |
| 4 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 2506,15 | 1384,18 | 1121,98 |
| 4.1.1 | природного газа, из них: | км | 2404,23 | 1364,14 | 1040,09 |
| требуют активной защиты | км | 2240,47 | 1236,12 | 1004,35 |
| имеют активную защиту | км | 2240,47 | 1236,12 | 1004,35 |
| не имеют активной защиты | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не требуют активной защиты | км | 163,76 | 128,02 | 35,74 |
| требуют дообследования | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | сжиженного газа, из них: | км | 101,92 | 20,04 | 81,89 |
| требуют активной защиты | км | 72,04 | 15,41 | 56,63 |
| имеют активную защиту | км | 72,04 | 15,41 | 56,63 |
| не имеют активной защиты | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не требуют активной защиты | км | 29,88 | 4,63 | 25,26 |
| требуют дообследования | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: | шт. | 1404 | 822 | 582 |
| 4.2.1 | катодных | шт. | 831 | 497 | 334 |
| 4.2.2 | дренажных | шт. | 43 | 28 | 15 |
| 4.2.3 | протекторных | шт. | 530 | 297 | 233 |
| 4.3 | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 37459 | 19907 | 17552 |
| требующих ремонта | шт. | 0 | 0 | 0 |
| требующих установки | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Процент защищенности газопроводов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.5 | Количество сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов за год | шт. | 0 |  |  |
| 5 | Техническая оснащенность ГРО |  |  |  |  |
| 5.1 | Диагностические лаборатории | шт. | 5 | 5 |  |
| 5.2 | Аккредитованные лаборатории по поверке, ремонту приборов учета газа и других средств измерений | шт. | 2 | 2 |  |
| 5.3 | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 67 | 67 |  |
| 5.4 | Технические кабинеты | шт. | 14 | 14 |  |
| 5.5 | Технические уголки | шт. | 12 | 12 |  |
| 5.6 | Учебно-методические центры | шт. | 5 | 5 |  |
| 5.7 | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 2 | 2 |  |
| 6 | Средства телемеханизации (в том числе телеизмерений) и автоматизации технологических процессов |  |  |  |  |
| 6.1 | Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе: | шт. | 41 | 26 | 15 |
| на ГРС | шт. | 1 | 1 | 0 |
| на промышленных предприятиях | шт. | 9 | 8 | 1 |
| на коммунально-бытовых предприятиях | шт. | 6 | 6 | 0 |
| на отопительных котельных | шт. | 25 | 11 | 14 |
| для учета СУГ на ГНС и резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов | шт. | 0 | 0 | 0 |
| прочие | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Телемеханизированные объекты, в том числе: | шт. | 753 | 701 | 52 |
| на ГРС | шт. | 0 | 0 | 0 |
| ГРП, ГРПБ (ГРУ) | шт. | 154 | 134 | 20 |
| ШРП | шт. | 63 | 57 | 6 |
| крышные, модульные котельные и мини-ТЭЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |
| установки ЭХЗ | шт. | 536 | 510 | 26 |
| крановые узлы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Телемеханизированная охранная сигнализация, в том числе: | шт. | 677 | 343 | 334 |
| зданий ГРП и ГРПБ | шт. | 184 | 98 | 86 |
| зданий ГНС и ГНП | шт. | 0 | 0 | 0 |
| прочих объектов | шт. | 493 | 245 | 248 |
| 7 | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |  |  |
| 7.1 | Баллоновозы всех типов | шт. | 18 |  |  |
| 7.2 | Автоцистерны всех типов | шт. | 19 |  |  |
| 7.3 | Аварийные машины газовых служб | шт. | 149 |  |  |
| 7.4 | Передвижные лаборатории по ЭХЗ газопроводов | шт. | 13 |  |  |
| 7.5 | Грузовые машины | шт. | 286 |  |  |
| 7.6 | Специальные легковые машины | шт. | 22 |  |  |
| 7.7 | Служебный автотранспорт | шт. | 279 |  |  |
| 7.8 | Прочие виды автомобилей | шт. | 127 |  |  |
| 7.9 | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 17 |  |  |
| 7.10 | Автокраны | шт. | 5 |  |  |
| 7.11 | Экскаваторы | шт. | 61 |  |  |
| 7.12 | Бульдозеры | шт. | 6 |  |  |
| 7.13 | Компрессоры | шт. | 21 |  |  |
| 7.14 | Буровые установки | шт. | 4 |  |  |
| 7.15 | Техника для бестраншейной прокладки газопроводов | шт. | 2 |  |  |
| 7.16 | Сварочное оборудование для сварки полиэтиленовых труб | шт. | 123 |  |  |
| 8 | Структура и численность |  |  |  |  |
| 8.1 | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 5 |  |  |
| 8.2 | Численность работающих,  в том числе: | чел. | 5936 |  |  |
| ИТР и служащие | чел. | 2909 |  |  |
| рабочие, из них: | чел. | 3027 |  |  |
| слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 438 |  |  |
| слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 677 |  |  |
| слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 659 |  |  |
| рабочие ГНС и ГНП | чел. | 47 |  |  |
| прочие | чел. | 1206 |  |  |
| 9 | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |  |  |
| 9.1 | Введено вновь построенных газопроводов, из них: | км | 760,62 | 209,36 | 551,26 |
| стальных подземных | км | 59,18 | 30,40 | 28,78 |
| стальных надземных | км | 30,00 | 15,05 | 14,95 |
| полиэтиленовых | км | 671,44 | 163,91 | 507,53 |
| 9.2 | Количество квартир и домовладений, переведенных с сжиженного на природный газ | шт. | 512 | 46 | 466 |
| 9.3 | Количество квартир и домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 6756 | 4768 | 1988 |
| 9.4 | Капитальный ремонт газопроводов | км | 0,81 | 0,78 | 0,03 |
| 9.5 | Реконструкция газопроводов | км | 1,50 | 0,45 | 1,05 |
| 10 | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество АДС | шт. | 24 | 24 | 0 |

--------------------------------

<\*> Статистические данные отсутствуют, учет не ведется.

Приложение 2

к региональной программе...

ПРОГНОЗ

ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2031 ГОДЫ

В результате реализации первого этапа региональной программы (2022-2025 годы) ожидается достижение следующих результатов:

объем (прирост) потребления природного газа в год - относится к полномочиям собственника Единой системы газоснабжения;

протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта - относится к полномочиям собственника Единой системы газоснабжения;

протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 84,861 км;

количество (строительство) газораспределительных станций - 7 ед.;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 10 ед.;

газоснабжение населенных пунктов природным газом - 546 ед.;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 2294,58 км;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 2132,97 км;

уровень газификации населения - 63,4 проц.;

уровень потенциальной газификации населения - 85,1 проц.;

газификация квартир (домовладений) природным газом - 19488 ед.;

уровень газификации населения природным газом - 63,4 проц.;

перевод котельных на природный газ - 110 ед.;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) не планируется;

уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом сохранится на текущем уровне - 0,90 проц.;

перевод котельных на сжиженный углеводородный газ не планируется;

газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) не планируется;

уровень газификации населения сжиженным природным газом - 0 проц.;

количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа - 1;

перевод котельных на сжиженный природный газ не планируется;

количество переведенной на природный газ автотранспортной техники составит 10010 ед.;

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, введенных в эксплуатацию, составит 10 ед.;

протяженность и(или) количество бесхозяйных объектов газораспределения - 27 ед., 10,8 км;

Порядок регистрации права собственности на бесхозяйные объекты - определен действующим законодательством.".

4. [Приложение 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=103177) к региональной программе (Информация об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к региональной программе...

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2031 ГОДЫ

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий региональной программы - 23470225,19 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 302520 тыс. рублей,

областной бюджет - 7417765,19 тыс. рублей,

местные бюджеты - 36770 тыс. рублей,

прочие источники - 15713170 тыс. рублей.".

5. [Приложение 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=278223&dst=103184) к региональной программе (Прогнозируемый размер расходов областного бюджета Ленинградской области на реализацию региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 9

к региональной программе...

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР

РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2031 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы | Финансирование по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2031 годы | всего (2022-2031 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1107991,32 | 862481,75 | 1451847,60 | 2658894,00 | 6081214,67 |
| 2 | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 14685,22 |  | 0,00 | 0,00 | 14685,22 |
| 3 | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 66687,60 | 943470,10 | 108129,40 | 203578,20 | 1321865,30 |
|  | Всего | 1189364,14 | 1805951,85 | 1559977,00 | 2862472,20 | 7417765,19 |

".